滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设项目跟踪审计及清单控制价复审

竞争性磋商文件

项目编号：2023CG-012

采购人 ：           滁州学院                （盖章）

采购代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司 （盖章）

发 布 日 期：           2023年4月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知前附表	4

第三章 磋商须知	7

第四章 磋商评审办法	14

第五章 采购需求	24

第六章 合同条款及格式	24

第七章 响应文件格式	28

第八章 采购人、代理机构对竞争性磋商文件的确认	39

# 第一章   竞争性磋商公告

项目概况

滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设项目跟踪审计及清单控制价复审的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处获取采购文件，并于2023年4月28日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023CG-012

项目名称：滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设项目跟踪审计及清单控制价复审

采购方式：竞争性磋商

邀请供应商方式：公告

预算金额：21万元

最高限价：项目跟踪审计服务费用标准的100%，采购人支付部分最高限价不得高于21万元。

采购需求：详见第五章采购需求。

合同履行期限：清单控制价的复审工作在收到完整的清单资料后15日内（工程项目施工招标之前）完成复审工作并出具正式复审报告（含建模相关材料、清单错漏项确认书、错漏项明细表）。工程项目全过程造价跟踪审计服务完成后需向学校提交完整跟踪审计资料出具跟踪审计意见书，并在收到竣工结算报告和完整的工程竣工结算审计资料之日起60天内完成竣工结算审计工作并出具正式审计报告。

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求

1.本项目的特定资格要求：

①供应商须具有独立法人资格并有相应服务能力的企业；

②供应商拟派的项目负责人须同时具有高级（或以上）工程师职称证书和中华人民共和国住房和城乡建设部颁发且在本单位注册的造价工程师【土建专业】注册证书；

2.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被市场监管部门列入严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’的。

3.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑨项情形之一的，R接受 £拒绝 供应商参加本项目。

三、获取磋商文件

时间：2023年4月18日至2023年4月28日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）

方式：网上下载

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间： 2023年4月28日09时00分（北京时间）

地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼603会议室

五、开启

时间：2023年4月28日09时00分（北京时间）

地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼603会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

是否要求供应商提交磋商保证金：☑不要求。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：滁州学院

地    址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区综合楼220室

联系方式：0550-3512003、0550-3087952

2.采购代理机构信息

名    称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地　　址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系方式：0550-3519590、18005507087

3.项目联系方式

项目联系人：李老师、周老师

电　　 话：0550-3512003、0550-3087952

第二章  磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：滁州学院 地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区综合楼220室 联系人：李老师、周老师 联系方式：0550-3512003、0550-3087952 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼 联系人：顾娟 联系方式：0550-3519590、18005507087 |
| 3 | 项目名称 | 滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设项目跟踪审计及清单控制价复审 |
| 4 | 项目编号 | 2023CG-012 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 标段划分 | 分为1个标段 |
| 7 | 付款方式 | 分2次付款，主体工程结构验收合格后付审计咨询服务费基本费用的30%【即（施工合同中标价-暂列金额）*1.5‰*中标费率*30%】，余款待出具完整竣工结算审计报告后，经复审单位确认后一周内一次性无息付清。工程延期，跟踪审计费用不予增加。（清单控制价复审服务费包括在跟踪审计费用中，不在另行支付，采购人支付部分不超过21万元，工程造价审减率超过10%部分的审计服务费用由施工单位承担，由学校从项目工程款中代扣后支付给中标人。） |
| 8 | 联合体磋商 | □允许 不允许 |
| 9 | 磋商有效期 | 磋商有效期为 60 日历天（从提交首次响应文件截止之日算起）。在此期限内，凡符合本磋商文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 10 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 11 | 磋商保证金缴纳方式及金额 | 本项目不需要缴纳。 |
| 12 | 质疑和答疑 | 请于2023年4月20日17时前，将疑问以邮件的形式发送至(czsctgczx@163.com)邮箱，采购人将在2023年4月21日17时前以澄清公告形式在从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 供应商请注意：代理机构对磋商文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 13 | 勘察现场 | 自行勘察 □统一组织 |
| 14 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份。 |
| 15 | 封套上写明 | 1.供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。 2.项目名称： 3.项目编号： 4.标明 “请勿在(填入前附表中规定的磋商日期和时间)之前启封”字样。 5.供应商名称： |
| 16 | 装订、密封要求 | 响应文件的正本和副本应采用胶装或其他方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。响应文件应按照“响应文件格式”的目录次序装订。响应文件正副本密封于磋商文件袋内。 |
| 17 | 最高限价 | 项目跟踪审计服务费用标准的100%，采购人财政支付部分不超过21万元，工程造价审减率超过10%部分的审计服务费用由施工单位承担，由学校从项目工程款中代扣后支付给中标人。按计费标准的中标折扣费率结算，投标人最后报价（费率）高于最高限价（费率）的，按无效响应处理。 注：投标报价费率要求精确到小数点后第二位，如填报多位小数的，按小数点后第三位四舍五入修正投标报价费率。若投标单位报0%或负数的将按无效标处理。 项目跟踪审计服务费用标准： 工程造价金额（万元）; 基本费用; 审核成果费用; 备 注. 1000以内（含）; 3‰; 1.5%; 审计服务费用计费基础为项目工程造价（以竣工结算复审的最终审定价确定）；清单控制价的复审费用包括在跟踪审计服务费中。采购人财政支付部分不超过21万元，工程造价审减率超过10%部分的审计服务费用由施工单位承担，由学校从项目工程款中代扣后支付给中标人。. 1000-5000以内（含）; 2‰; 1.5%. 5000-10000以内（含）; 1.5‰; 1.5%. 10000-30000以内（含）; 1.3‰; 1.5%. 30000以上; 一事一议; 一事一议. 说明：（1）跟踪审计费用计算方式为：基本费用+审核成果费用； （2）工程造价审减率超过10%的，其超过部分审计服务费用由施工单位承担，无审减额的，按基本费用收取。（建设单位与施工单位应在施工合同中明确，施工单位承担的该费用由建设单位从工程施工单位工程款中代扣代付）。 |
| 18 | 磋商文件提交截止时间及地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2023年4月28日09时00分 地 点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼603会议室 |
| 19 | 磋商时间及地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2023年4月28日09时00分 地 点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼603会议室 |
| 20 | 评标委员会（磋商小组）的组建 | 评标委员会（磋商小组）招标人依法组建。 |
| 21 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，推荐的成交供应商数量：3名。 |
| 22 | 评审办法 | 综合评分法，详见磋商文件。 |
| 23 | 成交服务费 | 本项目招标代理费为3000元，专家评审费以实际发生的支付，上述两项费用由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 |
| 24 | 履约保证金 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：缴纳合同总金额的2.5%（中标价以项目投资额为计算依据，按照中标费率计算） 缴纳时间：签订合同前 中标人在签订合同前需将履约保证金交至学校指定账户，清单复审报告、跟踪审计报告及竣工结算审计报告提交后，经委托人复审确认后1个月内退还履约保证金（不计息）。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐号：1313062809024904784 |
| 25 | 业绩 | 本项目将对排名第一的成交候选供应商经磋商小组评审认可的供应商业绩进行公示。如有虚假，将取消成交资格并上报监督管理部门按有关规定处理。 |
| 26 | 备注 | 1、本项目的法定代表人（或委托代理人）必须按照本文件要求的时间、地点手持身份证原件参加开标会议，否则其投标文件将被拒绝。 2、供应商若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，成交后将供应商及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消成交候选人资格。 3、本磋商文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各供应商的响应文件只要满足其中任一条款均视为对磋商文件的响应。 4、评标委员会（磋商小组）只依靠供应商递交的响应文件及其按照磋商文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 5、本文件的最终解释权归采购人、代理机构所有。 |
| 27 | 重要提示 | 1、成交供应商应在规定期限内领取《成交通知书》，若成交供应商未在规定期限内领取《成交通知书》，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； 2、成交供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若成交供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； 3、合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； 4、成交供应商成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，由采购人取消成交资格，并做好项目后续工作； 5、成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。 6、限制该工程项目的清单及控制价编制单位参与投标。 |
| 28 | 人员配备及在岗要求 | 1、除项目负责人外，还须配备满足下列要求的项目组成员（不得少于3人）： 项目组成员（不含项目负责人）不少于3人，均需具有一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）或二级注册造价师证书（或原造价员证书），且土建、安装专业齐全。 注：上述人员均须提供社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。 （2）项目组成员非特殊原因一律不得更换，确需更换的必须经采购人认可，更换人员的条件必须高于或等同于原先人员的资历。项目负责人变更处1万元每次违约金。 2、施工阶段跟踪审计采用现场签到制。项目组必须拟派投标文件组建成员中一名造价人员进行现场驻点工作。 3、为本项目服务而配置的办公设备、场所及驻点期间产生的所有费用等均由中标单位自行承担。 4、项目的争议协调会等重要会议，项目负责人必须本人参会到场，否则一次扣除2000元（除因特殊情况，向采购人履行请假手续外）。 |

第三章 磋商须知

## （一）总则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商所述的服务项目采购。

2.有关定义

2.1 “采购人”系指滁州学院；

2.2“采购代理机构”系指滁州市城投工程咨询管理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应采购人要求提交响应文件的单位。

2.4 “磋商小组”：是指按照有关规定组建的专门负责本次招标的评标工作的临时机构。

2.5 “服务”系指磋商文件规定供应商须承担服务的义务。

2.6“日期”指日历天。

2.7磋商文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的形式，包括电报和传真发送。

2.8“磋商文件”系指代理机构发布的磋商文件。

2.9“响应文件”系指供应商按照磋商文件要求编制并提交的实质性响应及承诺文件。

2.10时限（年份、月份等）计算：系指从磋商之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本磋商文件另有规定，否则业绩时间均以合同签订之日为追溯结点。

2.11业绩：系指符合本磋商文件规定且已服务完毕的与最终用户签订的合同及相关证明。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

3.磋商费用

3.1无论磋商结果如何，供应商应自行承担其编制与提交响应文件所涉及的一切费用。

4.合格的供应商

4.1合格的供应商应符合磋商文件载明的供应商资格。

4.1.1除非磋商文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5.踏勘现场

5.1供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见磋商须知前附表。

5.2勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未进行实地踏勘的，在签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供供货或服务所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

6.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1供应商的响应行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者其他不正当手段谋取成交资格。

有下列情形之一的，属于供应商相互串通参加磋商：

7.2.1供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

7.2.2供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；

7.2.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

7.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

7.2.5供应商之间事先约定由某一特定的供应商成交；

7.2.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交资格；

7.2.7供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.3在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、磋商方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触磋商小组成员。

7.4在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

7.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。磋商结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.联合体磋商（本条不采用）

8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式磋商外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体磋商，以一个供应商的身份磋商。

8.2以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合有关法规规定的条件。

8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交某采购代理机构。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

9. 投标专用章的效力

9.1磋商文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致响应无效。

10.合同标的转让与分包

10.1成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

10.2经采购人同意，投标供应商根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

10.3中标供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

11.采购信息的发布

11.1与本次采购活动相关的信息，可登录http://zcc.chzu.edu.cn查询。

## （二）磋商文件说明

12.磋商文件构成

12.1磋商文件包括以下部分：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商须知前附表

第三章  磋商须知

第四章  磋商评审办法

第五章  采购需求

第六章  合同条款及格式

第七章  响应文件格式

第八章  采购人、代理机构对本竞争性磋商文件的确认

12.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

12.3供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，若供应商没有对磋商文件全面做出实质性响应，后果由供应商自行承担。

12.4供应商获得磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应自获得磋商文件后于答疑截止时间前向代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

13.答疑及磋商文件的澄清与修改

13.1供应商如果对磋商文件内容有相关疑问，可以于磋商须知前附表列明的答疑接受时间前，向采购人或代理机构提出。

13.2采购人或代理机构对磋商文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当磋商文件、磋商文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。供应商应主动上网查询。采购人或代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

13.3答疑、澄清、变更或补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，在原网站上发布延期公告。在上述情况下，采购人或代理机构和供应商在磋商截止期等方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的磋商截止期。

13.4特殊情况下，采购人或代理机构发布澄清、更正或更改公告后，征得供应商同意，可不改变响应文件提交截止时间和磋商时间。

## （三）响应文件

14.响应文件构成与格式

14.1所有服务方案只允许供应商有一个磋商方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案或报价的，其磋商将被拒绝。

14.2供应商编写的响应文件应包括下列部分：响应文件由资信证明文件和商务标两部分组成，具体内容详见第七章响应文件格式。

14.3除非注明“供应商可自行制作格式”，响应文件应使用磋商文件提供的格式。

14.4除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.5除非磋商文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.6除非磋商文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国人民银行在磋商当日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日(以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（供应商应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。

14.7供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

14.8采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。

14.9代理机构一律不予退还供应商的响应文件。

15. 磋商报价

15.1供应商应以“包”为报价的基本单位。除非磋商文件另有规定，若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外）。

15.2磋商报价为供应商提供本次采购服务内容所产生的一切费用的总和。

15.3报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最终报价均不得高于磋商文件（公告）列明的控制价、项目预算。

15.4供应商应在响应文件中注明拟提供服务的报价（费率）。如果有计算或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正：

（1）如单价累计与总价不符，以单价累计为准；

（2）小写与大写不符，以大写为准。

15.5除非磋商文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应文件无效。

15.6除非磋商文件另有规定，报价原则精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按磋商文件约定）。

15.7除国家政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.响应文件内容填写及说明

16.1响应文件须对磋商文件载明的供应商资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件所要求的全部资料、证明及数据，将导致响应无效。

16.2供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。

16.3供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的所有货物或服务的合格性以及符合磋商文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其响应文件的一部分。包括保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

16.4响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商公章。

16.5供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

17.磋商保证金（本项目不采用）

17.1磋商前，供应商应向采购人提交磋商须知前附表规定金额及交纳方式的磋商保证金，作为响应文件的一部分。

磋商前，代理机构将查询磋商保证金信息，并提交磋商小组评审，核对磋商保证金金额、方式等信息。

17.2磋商保证金采取下列形式：

以现金方式缴纳至开标现场招标人处（现金须用密封袋密封并加盖供应商公章）。

17.3未按要求提交磋商保证金的，磋商无效。

17.4代理机构将在磋商结束后退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

17.5下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格或不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

18.磋商有效期

18.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与成交供应商签订合同，规定磋商有效期。磋商有效期期限见磋商须知前附表。

18.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

18.3磋商有效期从响应文件提交截止日起计算。

18.4在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长磋商有效期的要求。供应商以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件的实质性内容，且需要相应地延长磋商保证金的有效期。

19.响应文件份数

19.1供应商应按照磋商须知前附表的要求准备响应文件。

## （四）响应文件的提交

20.响应文件的封装和标记

20.1响应文件需采用胶装或其他装订方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。供应商应将资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

20.2 响应文件密封袋的标记

详见磋商须知前附表。

20.3所有响应文件的密封袋应加盖供应商印章；否则，该响应文件将被拒绝。

21.响应文件的提交

21.1供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前提交响应文件，否则投标无效。

21.2在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的或未按磋商文件要求密封和标记的响应文件，代理机构有权拒绝接收。

22.响应文件的修改和撤回

22.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2供应商的修改或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

# 第四章  磋商评审办法

23.接收响应文件

23.1代理机构将在磋商须知前附表规定的时间和地点接收响应文件。

23.2按规定提交了可接受的“撤回”通知书的响应文件将不予开封。

23.3在磋商过程中，供应商提交的澄清、说明或者更正和最终报价等响应文件应当由供应商代表签字或者加盖公章后生效，供应商应受其约束。

23.4撤回的响应文件将被原封退回给供应商，并由供应商代表签字确认。

24.磋商小组

24.1本项目将依法组建磋商小组，磋商小组由招标人依法组建，磋商小组及其成员应当依照采购的有关规定履行相关职责和义务。

24.2磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

24.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法提出成交候选供应商，并编写评标报告。

25.响应文件评审与磋商

25.1代理机构将磋商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。

25.2磋商前，代理机构将会同供应商代表检查响应文件的封装情况。

25.3 磋商小组将按照磋商文件规定的评标办法对供应商独立进行评审。

25.4磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

25.5磋商采用综合评分的办法，对实质性响应的响应文件就资信、服务需求、报价等诸多因素进行评审打分。

25.6磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到磋商现场等情形而造成无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。

25.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

25.8供应商未实质性响应磋商文件要求的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

25.9初审合格后，磋商小组将按响应文件递交顺序分别与供应商就磋商报价或服务方案等内容进行磋商。各供应商均具有和磋商小组进行磋商的权利。如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。

25.10磋商小组按下表内容对响应文件进行初审和详细评审，各供应商的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。磋商小组对供应商某项初审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

（一）初审

| 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 供应商没有经过正常渠道领取磋商文件 | 符合要求 |
| 响应文件中未按磋商文件的要求加盖供应商公章；法定代表人或被授权代表未按响应文件要求未签字的 | 符合要求 |
| 供应商未按照磋商文件要求提供保证金或保证金金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；（本条不采用） | 符合要求 |
| 无投标有效期或投标有效期达不到磋商文件的要求； | 符合要求 |
| 未按磋商文件要求编制或出现漏项或服务内容与磋商文件要求不符； | 符合要求 |
| 响应文件实质上未响应磋商文件的要求，附加了采购人难以接受的条件； | 符合要求 |
| 投标内容的服务方案达不到磋商文件要求，降低了质量或影响项目进度； | 符合要求 |
| 投标报价超过采购预算或最高限价的。 | 符合要求 |

- 1、资格审查评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和有效身份证原件（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证原件） | 法定代表人身份证明和身份证原件有效（或授权委托书及委托代理人身份证原件有效），由招标人在开标现场核验人员到场情况 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | - 具有独立法人资格并有相应服务能力的企业 | 供应商有效的营业执照（或三合一证书原件或者是复印件加盖供应商公章）。 |
|  |  | （3）供应商拟派的项目负责人须同时具有高级（或以上）工程师职称证书和中华人民共和国住房和城乡建设部颁发且在本单位注册的造价工程师【土建专业】注册证书 | 评审项目负责人有效身份证、注册证书、职称证书复印件并加盖单位公章 |
|  |  | （4）项目组成员（不含项目负责人）不少于3人，均需具有造价师或造价员证书，且土建、安装专业齐全，证书注册在投标单位 | 评审项目组成员责人有效身份证、注册证书复印件并加盖单位公章 |
|  |  | （5）投标人为项目负责人及项目组成员缴纳的磋商截止前半年内连续三个月社保。 | 提供证明材料原件或复印件并加盖投标单位公章 |
|  |  | （6）诚信投标承诺书 | 评审核验响应文件 |

备注：资格性审查中要求提供核验的证明材料须携带至开标现场审查，缺项或经审查不符合要求的，其响应文件将被拒绝。凡是要求提供相关证书或证明原件的，投标企业均可以提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件替代原件，但供应商自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果。（手持或封入文件袋中均视为携带）

（二）详细评审

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 资信 （90分） | 供应商业绩 （10分） | 投标人自2018年1月1日至投标截止日完成过1个施工金额6000万元及以上的房屋建筑工程项目跟踪审计（或全过程造价控制）项目的得10分，本项最高得10分。 注：须同时提供①中标通知书（无中标通知书的项目，提供审计通知书单或审计委托书或委托单位的证明材料并加盖委托单位公章）；②咨询合同；③咨询成果报告或文件（须反映工程审定金额）。业绩时间以最终审计报告出具时间为准，金额以最终审计报告审定金额为准。 若上述材料不能够充分有效证明该工程业绩的工程投资规模、工程类型、资金性质等评审内容的，还须另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料。如提供的某一业绩中包含多个专业类别，按造价占比最大的认定其专业类别。需提供相关证明材料原件（或复印件加盖投标单位盖章）】 |
|  | 项目负责人业绩（10分） | 投标人拟派的项目负责人自2018年1月1日至投标截止日完成过1个施工金额6000万元及以上的房屋建筑工程项目跟踪审计（或全过程造价控制）项目的得10分，本项最高得10分。 注：须同时提供①中标通知书（无中标通知书的项目，提供审计通知书单或审计委托书或委托单位的证明材料并加盖委托单位公章）；②咨询合同；③咨询成果报告或文件（须反映工程审定金额）。业绩时间以最终审计报告出具时间为准，金额以最终审计报告审定金额为准。 若上述材料不能够充分有效证明该工程业绩的工程投资规模、工程类型、项目负责人姓名等评审内容的，还须另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料。如提供的某一业绩中包含多个专业类别，按造价占比最大的认定其专业类别。需提供相关证明材料原件（或复印件加盖投标单位盖章）】 注：项目负责人业绩，是指以项目负责人身份参与的业绩。与供应商业绩不重复计分。 |
|  | 荣誉（10分） | 供应商或项目负责人自2018年1月1日至磋商截止时间获得市级及以上造价协会或行政主管部门关于工程造价咨询类表彰的，每提供一个得5分，满分10分； 【需提供加盖公章的表彰文件或证书等材料，时间以文件或证书为准，同一个项目（或同一个人员）只计一次。（需提供材料复印件并加盖投标单位公章）】 |
|  | 项目组人员的整体水平（21分） | （1）项目组成员（不含项目负责人）中，每有一人具有一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）证书土建或安装专业的得5分，土建和安装专业齐全得满分（土建或安装专业重复提供的只记取一次得分）。本项满分10分。同一个人不累计计分。 （2）项目组成员（不含项目负责人）中，每有一人具有中级及以上工程师职称的得3分，每有一人具有高级及以上工程师职称的得6分，同一个人不累计计分。本项满分6分。 （3）项目负责人工作年限达到3（含）-5（不含）年的得2分，5（含）年及以上的得5分。 工作年限以一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）职业资格证书批准日期至投标截止时间计算。 评审核验电子标书中的下述文件：评分项（1）须提供注册在投标单位的注册造价工程师（或一级注册造价工程师）证书；项目组成员专业以造价工程师注册证书（2020年以前的造价工程师注册证书因不体现专业，须提供在全国建筑市场监管公共服务平台从业人员执业注册信息查询的截图）中专业为准。 评分项（2）须提供职称证书。 评分项（1）和评分项（2）人员可重复。 |
|  | 体系认证 （9分） | 供应商具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得3分，满分9分； 【提供证书复印件并加盖投标单位盖章】 |
|  | 清单控制价复审工作方案和全过程跟踪审计工作方案（30分） | 投标人需提供清单控制价复审工作方案和全过程跟踪审计工作方案，格式自拟，需包括以下主要内容：1、针对本工程特点，进行造价咨询难点、重点分析，制定相应的方案措施。根据方案的可行性、重难点分析的合理性，优秀的得6分，良好的得4.5分，一般的得3分。 - 主要工作内容、各阶段工作方法和实施程序，以及清单复审、全过程跟踪审计工作质量及进度的保证措施。根据工作内容是否全面、工作方法和实施程序是否合理进行评审，优秀的得6分，良好的得4.5分，一般的得3分。 - 3、对风险控制措施和跟审资料信息管理措施，服务质量保证措施、质量控制措施等进行评审，根据信息管理措施是否全面、是合理，是否可行进行评审，优秀的得6分，良好的得4.5分，一般的得3分。 4、廉洁自律措施。根据管理措施是否全面、是合理，是否可行进行评审，优秀的得6分，良好的得4.5分，一般的得3分。 5、跟踪审计目标明确，审计内容和重点详实，有提高审计质量控制具体方法和措施，审计组织、人员分工合理、责任明确，针对项目特点、现场环境编制，全面、可操作性强、针对性等，优秀的得6分，良好的得4.5分，一般的得3分。 |
| 价格分 （10分） | 1.评标基准价的确定=所有有效供应商的最低最后报价（费率）； 2.投标报价得分=评标基准价/投标最后报价×10分，评分过程中，数据的计算过程和计算结果均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 3.本项分值由评标委员会（磋商小组）负责组织计算。 |  |

上述分值由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为供应商的最终得分，保留两位小数，第三位四舍五入。

特别说明：

a. 供应商应该向招标人提供真实、有效、充分的证书、证件等相关资料，中标候选人所提供的所有加分项资料，招标人将对其进行核实，凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，由招标人取消其投标资格，并按有关规定予以处罚。

b.由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，如磋商小组认为无需就采购需求及相关内容进行磋商的，则供应商在响应文件提交截止时间前提交的响应文件报价即为最终响应文件报价。

（2）汇总

磋商小组将合格供应商的资信分和价格分汇总以后得到供应商的最终评审总得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最终报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且最后报价相同的，则采取磋商小组抽签方式确定成交候选供应商。

25.11磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

25.12为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。

25.13磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

25.14磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

25.15磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

26.终止磋商

26.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布终止磋商采购，并将理由通知所有供应商：

26.1.1有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3因重大变故，采购任务取消的；

26.1.4法律法规规定的其他情形。

27.确定成交供应商

27.1磋商小组根据详细评审的结果确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。

27.2排名第一的成交候选供应商放弃成交、不按照磋商文件要求提交履约保证金、无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新磋商。

27.3最低报价并不是被授予合同的保证。

27.4凡发现成交候选供应商有下列行为之一的，其成交无效，并移交采购监督管理部门依法处理：

27.4.1以他人名义参加磋商或提供虚假材料弄虚作假谋取成交资格的；

27.4.1.1以他人名义参加磋商，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参加磋商。

27.4.1.2供应商下列情形之一的，属于提供弄虚作假的行为：

27.4.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

27.4.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

27.4.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

27.4.1.2.4提供虚假的信用状况；

27.4.1.2.5其他弄虚作假的行为。

27.4.2与采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

27.4.3向采购人、磋商小组成员、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

27.4.5其他违反采购法律、法规和规章强制性规定的行为。

27.5确定成交供应商前，代理机构可能会同采购人对成交候选供应商进行约谈。约谈包括诚信承诺、履约承诺以及原件核查等内容，约谈确认成交候选供应商无法实质性响应磋商文件要求的，成交无效。

28.成交通知书

28.1成交供应商确定后,代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到代理机构领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

28.2代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

29.成交金额：经评审的最后报价

30.履约保证金

30.1签订合同前，成交供应商应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见磋商须知前附表规定。

30.2磋商须知前附表约定免收履约保证金的，从其规定。

31.签订合同

31.1成交供应商应按代理机构规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

31.2采购双方应按照磋商文件、响应文件及磋商过程中的有关澄清、说明、或补正文件的内容签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商的响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

31.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的方式、服务地点及服务细则等作适当调整的权利。

31.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，代理机构均有权决定取消该供应商此前评议的结果或对该最终报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

32.验收

32.1采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照磋商文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

32.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

33.质疑

33.1质疑人认为预成交结果使自己的权益受到损害的，可以向代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购的正常工作秩序。

33.2质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

33.3质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

33.3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

33.3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

33.3.3被质疑人名称；

33.3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

33.3.5明确的请求及主张；

33.3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

33.4有下列情形之一的，不予受理：

33.4.1提起质疑的主体不是参与本项目活动的供应商；

33.4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

33.4.3质疑材料不完整的；

33.4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

33.4.5对其他供应商的响应文件详细内容质疑，证据来源无法提供合法来源渠道的；

33.4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

33.5经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

33.6质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

33.7质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，代理机构将报监督管理部门予以处理。

33.7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

33.7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

## 第五章  采购需求

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 分2次付款，主体工程结构验收合格后付审计咨询服务费基本费用的30%【即（施工合同中标价-暂列金额）*1.5‰*中标费率*30%】，余款待出具完整竣工结算审计报告后，经复审单位确认后一周内一次性无息付清。工程延期，跟踪审计费用不予增加。 |
| 2 | 服务地点 | 滁州学院，或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 清单控制价的复审工作在收到完整的清单资料后15日内（工程项目施工招标之前）完成复审工作并出具正式复审报告。工程项目全过程造价跟踪审计服务完成后需向学校提交完整跟踪审计资料，并在收到竣工结算报告和完整的工程竣工结算审计资料之日起60天内完成竣工结算审计工作并出具正式审计报告。 |
| 4 | 审计质量要求 | 要求受托人按照国家规定、行业执业规范程序与要求，客观、公正、及时、出具清单控制价复审报告和跟踪审计报告、竣工结算审计报告，确保出具审计报告符合国家或行业计价、标准、规范等要求，并承担相应的经济、法律责任，具体条款见合同范本。 |

二、项目概况

滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设项目，建设规模约1.6万平方米，造价约6900万元。本次采购内容为工程造价全过程跟踪审计及清单控制价复审服务。

三、服务需求：

（一）跟踪审计服务内容

1.遵照国家、地方有关法律法规，以及学校相关规章制度，认真履行工作职责，并对咨询意见承担法律和经济责任。

2.成立项目跟踪审计组，编制跟踪审计实施方案，确定投资控制目标、重点环节及应对措施。每天安排现场驻点跟踪审计人员至少一名。

3.审核项目前期资料（图纸、工程量清单及控制价、招标投标文件、施工合同等），向甲方提交审核结果；

4.对承包方上报的请款期已完成合格工程量的计量、计价进行审核，并提供按工程形象进度付款的意见、建议；审核施工单位上报的工程进度报告和工作量月报，编制工程用款计划书和当月付款建议书；

5.对招标文件、施工合同以及与此基建工程相关的合同进行审查，提出改进意见。

6.审查隐蔽工程，鉴证工程验收。

7.参与工程建设过程中有关材料和设备的采购咨询工作，审计材料和设备的价格，并且进行技术经济分析。

8.及时核定分阶段完工的项目分部、分项工程价款结算，项目竣工后，及时提交完整的竣工结算审核报告。

9.协助甲方及时审核设计变更、经济签证等发生的费用，提供功能价值比分析意见；涉及工程价款及投资控制的变更，及时对变更事项进行审核，涉及工程量测量的，需要现场确认，审核并签署现场签证和工程量确认单；及时提醒甲方工程管理部门履行工程变更报批程序，并向甲方审计部门报告。

10.项目承、发包方发生工程价款结算争议时，为甲方提供咨询意见；

11.认真做好与建设单位、施工单位、监理单位等单位的沟通和协调工作，按时参加工程例会等相关会议。按时参加项目建设管理的施工图审查与技术交底、工程例会、争议协调会等有关会议，对项目投资控制的有关事项发表独立审计意见，其中涉及工程的有关事项争议等重要会议由中标项目负责人出席，每缺席一次罚款2000元（具体以项目单位通知为准）。

12.过程审计中，中介机构应及时了解建设工程项目情况，形成详细的过程审计记录，做好影像资料留存，项目竣工审计结束后交于学校审计处存档。

13.定期或不定期的向甲方审计部门汇报跟踪审计工作进展情况和发现的问题，征求审计部门意见，并按审计合同要求出具跟踪审计意见。

14.参与清单缺项或月结算审核中有争议的工、料、机、消耗量现场测定工作，就该部分的造价提出书面意见。

15.甲方安排的涉及跟踪审计的其他事项工作。

（二）清单控制价的复审服务内容

1.项目清单及最高投标限价复审采用“新点（智慧）造价清单计价软件安徽版（按最新版执行）、广联达算量软件”进行复审；

2.清单最高投标限价编制及复核过程中投标人应与项目单位充分及时沟通，以使清单项目特征描述尽可能详尽,满足项目单位要求；

3.自工程量清单及最高投标限价编制工作成果交付之日起15个日历日内完成，并提交复审报告及相关资料。

4.根据项目单位提供的图纸和编制要求在规定的时间内复核工程量清单及最高投标限价；

4.1审核工程量清单是否存在缺漏项目问题,并出具清单错漏项确认书并附错漏项明细表。熟悉施工图纸内容，按照工程量清单计价规范要求，对提供的工程量清单，逐项审核工程量清单是否存在缺漏项目问题。

4.2审核清单工程量是否存在多算或少算问题。按照工程量清单计价规范及消耗量定额要求，明确工程量计算规则，对项目清单中工程量较大的，进行重点审查；对其他清单工程量进行抽查，审核清单工程量是否存在重大多算或少算问题。

4.3审核清单项目特征描述及综合单价组价是否准确。按照施工图纸要求，结合滁州市常用施工方法、施工机械、施工水平等，逐项审核清单项目特征的描述是否准确、套用消耗量定额及综合单价组价是否正确。

4.4审核材料价格和取费费率是否符合要求。审核材料价格是否符合招标文件的相关要求，根据招标文件规定的工程类别，按照清单计价费用定额要求，审核取费费率是否符合要求。

4.5工程量清单和控制价需要复审的其他内容。

4.6项目单位安排的其他合理事项，中标人应予以配合完成；中标人有错、漏项的必须及时配合补充复审。否则业主有权上报有关主管部门给予处罚。

4.7投标人在投标前需了解当地造价管理部门的相关规定和造价政策，项目负责人能熟练掌握使用安徽省常用的计量计价软件，如：新点造价软件安徽版、广联达算量软件，编制或复审过程中，图纸答疑会、清单最高投标限价编制协调会、成果汇报会等相关会议必须由中标单位项目组成员出席汇报，每缺席一次罚款2000元（具体以项目单位通知为准）。

4.8若复审后的工程量清单和控制价误差率仍在±3%以上的，复审单位应根据发现的问题与编制单位会商纠错后，在规定时间内出具正式复审报告。

4.9 因中标人原因造成清单控制价复审报告质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法为：项目施工过程中发现清单错漏项，单项达30万元的，给予1000元违约金；达60万元的，给予2000元违约金；达100万元的，给予3000元违约金。”

如发生以上违约事项造成罚款或违约金的，从履约保证金扣除，履约保证金金额不足的，从审计费中扣除。

（三）项目跟踪审计制度及相关要求

1.滁州学院建设工程项目全过程跟踪审计管理办法；

2.滁州学院委托社会中介机构审计管理办法等相关规章制度；

3.实行定期、分段报告制度。乙方应及时提交项目前期资料审核结果、跟踪（结算）审计月报、竣工结算审核报告；

4.加强对项目变更事项的合理性、经济性审核。对涉及工程造价的事项（如工程变更事项和设备、材料询价采购等），由甲方审计部门通知乙方参加，如遇特殊、紧急情况的乙方参加前须及时报告甲方，否则项目竣工结算不予审核备案，由此造成的后果由乙方承担；

5.协助甲方完成项目投资控制的各项工作，接受甲方的项目现场管理。

（四）项目跟踪审计组及人员配备要求

1.乙方须成立项目跟踪审计组，配备相应数量具有相关专业执业资质的审计人员。

2.项目审计人员须服从甲方的工作安排，未经甲方许可，乙方不得随意更换、调整审计组人员。

3.项目组成员（不含项目负责人）不少于3人，均需具有造价师或造价员证书，且土建、安装专业齐全；项目负责人必须具有一级造价师资格。

4.现场施工过程中，采用现场签到制，审计组需每天安排现场驻点跟踪审计人员至少一名，每日做好现场影像资料收集和跟踪审计记录。

5.为本项目服务而配置的办公设备、场所及驻点期间产生的所有费用等均由中标单位自行承担。

6.项目的争议协调会等重要会议，项目负责人必须本人参会到场，否则一次扣除2000元（除因特殊情况，向采购人履行请假手续外）。

（五）项目跟踪审计质量要求

1.甲方委托协审机构跟踪审计的建设工程项目实行竣工结算复审制。甲方对乙方出具的项目竣工结算审核报告进行复审或抽查，审查结果误差按以下办法处理：

（1）审查结果误差率在2%以内（含），乙方可按照委托协议约定收取审计服务费用；

（2）审查结果误差在2%-3%（含）之间，审计服务费用扣除10%；

（3）审查结果误差在3%-4%（含）之间，审计服务费用扣除20%；

（4）审查结果误差超过4%, 审计服务费用扣除50%。

2、清单控制价复审质量要求：因中标人原因造成清单控制价复审报告质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法为：项目施工过程中发现清单错漏项，单项达30万元的，给予1000元违约金；达60万元的，给予2000元违约金；达100万元的，给予3000元违约金。

如发生以上违约事项造成罚款或违约金的，从履约保证金扣除，履约保证金金额不足的，从审计费中扣除。

四、报价要求：

报价要求：本项目的报价费率（折扣）为：按计费标准的       %结算。

项目跟踪审计服务费用标准：

| 工程造价金额（万元） | 基本费用 | 审核成果费用 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000以内（含） | 3‰ | 1.5% | 审计服务费用计费基础为项目工程造价（以竣工结算复审的最终审定价确定）；清单控制价的复审费用包括在跟踪审计服务费中。采购人财政支付部分不超过21万元，工程造价审减率超过10%部分的审计服务费用由施工单位承担，由学校从项目工程款中代扣后支付给中标人。 |
| 1000-5000以内（含） | 2‰ | 1.5% |  |
| 5000-10000以内（含） | 1.5‰ | 1.5% |  |
| 10000-30000以内（含） | 1.3‰ | 1.5% |  |
| 30000以上 | 一事一议 | 一事一议 |  |

说明：（1）跟踪审计费用计算方式为：基本费用+审核成果费用；

- 工程造价审减率超过10%的，其超过部分审计服务费用由施工单位承担，无审减额的，按基本费用收取。（建设单位与施工单位应在施工合同中明确，施工单位承担的该费用由建设单位从工程施工单位工程款中代扣代付）。

# 第六章  合同条款及格式

- 合同条款

项目名称：滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设项目跟踪审计及清单控制价复审

项目编号：

甲方（采购人）：滁州学院

乙方（跟踪审计企业）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

滁州市项目跟踪审计及清单复审委托协议

委托方（甲方）：        滁州学院

受托方（乙方）：       （跟踪审计企业）

为保证滁州市政府投资项目审计工作质量和效率，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国合同法》、《滁州市政府投资项目管理暂行办法》、《滁州市政府投资建设项目审计监督办法》等有关法律法规，甲、乙双方经协商一致，自愿签订本协议。

一、 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

二、跟踪审计项目

1.项目名称：

2.项目投资额：

3.委托内容：清单控制价复审、全过程跟踪审计

3.1跟踪审计

3.1.1.遵照国家、地方有关法律法规，以及学校相关规章制度，认真履行工作职责，并对咨询意见承担法律和经济责任。

3.1.2.成立项目跟踪审计组，编制跟踪审计实施方案，确定投资控制目标、重点环节及应对措施，每天安排现场驻点跟踪审计人员至少一名；

3.1.3.审核项目前期资料（图纸、工程量清单及控制价、招标投标文件、施工合同等），向甲方提交审核结果；

3.1.4.对承包方上报的请款期已完成合格工程量的计量、计价进行审核，并提供按工程形象进度付款的意见、建议；审核施工单位上报的工程进度报告和工作量月报，编制工程用款计划书和当月付款建议书；

3.1.5对招标文件、施工合同以及与此基建工程相关的合同进行审查，提出改进意见。

3.1.6审查隐蔽工程，鉴证工程验收。

3.1.7参与工程建设过程中有关材料和设备的采购咨询工作，审计材料和设备的价格，并且进行技术经济分析。

3.1.8及时核定分阶段完工的项目分部、分项工程价款结算，项目竣工后，及时提交完整的竣工结算审核报告。

3.1.9协助甲方及时审核设计变更、经济签证等发生的费用，提供功能价值比分析意见；涉及工程价款及投资控制的变更，及时对变更事项进行审核，涉及工程量测量的，需要现场确认，审核并签署现场签证和工程量确认单；及时提醒甲方工程管理部门履行工程变更报批程序，并向甲方审计部门报告。

3.1.10.项目承、发包方发生工程价款结算争议时，为甲方提供咨询意见；

3.1.11认真做好与建设单位、施工单位、监理单位等单位的沟通和协调工作，按时参加工程例会等相关会议。按时参加项目建设管理的施工图审查与技术交底、工程例会、争议协调会等有关会议，对项目投资控制的有关事项发表独立审计意见，其中涉及工程的有关事项争议等重要会议由中标项目负责人出席，每缺席一次罚款2000元（具体以项目单位通知为准）。

3.1.12过程审计中，中介机构应及时了解建设工程项目情况，形成详细的过程审计记录，做好影像资料留存，项目竣工审计结束后交于学校审计处存档。

3.1.13定期或不定期的向甲方审计部门汇报跟踪审计工作进展情况和发现的问题，征求审计部门意见，并按审计合同要求出具跟踪审计意见。

3.1.14参与清单缺项或月结算审核中有争议的工、料、机、消耗量现场测定工作，就该部分的造价提出书面意见。

3.1.15甲方安排的涉及跟踪审计的其他事项工作。

3.2清单控制价的复审

3.2.1.本项目清单及最高投标限价复审采用“新点（智慧）造价清单计价软件安徽版（按最新版执行）”进行复审；

3.2.2.清单最高投标限价编制及复核过程中投标人应与项目单位充分及时沟通，以使清单项目特征描述尽可能详尽,满足项目单位要求；

3.2.3.自工程量清单及最高投标限价编制工作成果交付之日起5个日历日内完成，并提交复审报告及相关资料。

3.2.4.根据项目单位提供的图纸和编制要求在规定的时间内复核工程量清单及最高投标限价；

3.2.4.1审核工程量清单是否存在缺漏项目问题,并出具清单错漏项确认书并附错漏项明细表。熟悉施工图纸内容，按照工程量清单计价规范要求，对提供的工程量清单，逐项审核工程量清单是否存在缺漏项目问题。

3.2.4.2审核清单工程量是否存在多算或少算问题。按照工程量清单计价规范及消耗量定额要求，明确工程量计算规则，对项目清单中工程量较大的，进行重点审查；对其他清单工程量进行抽查，审核清单工程量是否存在重大多算或少算问题。

3.2.4.3审核清单项目特征描述及综合单价组价是否准确。按照施工图纸要求，结合滁州市常用施工方法、施工机械、施工水平等，逐项审核清单项目特征的描述是否准确、套用消耗量定额及综合单价组价是否正确。

3.2.4.4审核材料价格和取费费率是否符合要求。审核材料价格是否符合招标文件的相关要求，根据招标文件规定的工程类别，按照清单计价费用定额要求，审核取费费率是否符合要求。

3.2.4.5工程量清单和控制价需要复审的其他内容。

3.2.5.项目单位安排的其他合理事项，中标人应予以配合完成；中标人有错、漏项的必须及时配合补充复审。否则业主有权上报有关主管部门给予处罚。

3.2.6.投标人在投标前需了解当地造价管理部门的相关规定和造价政策，项目负责人能熟练掌握使用安徽省常用的计量计价软件，如：新点造价软件安徽版、广联达算量软件，编制或复审过程中，图纸答疑会、清单最高投标限价编制协调会、成果汇报会等相关会议必须由中标单位项目组成员出席出席汇报，每缺席一次罚款2000元（具体以项目单位通知为准）。

3.2.7.若复审后的工程量清单和控制价误差率仍在±3%以上的，复审单位应根据发现的问题与编制单位会商纠错后，在规定时间内出具正式复审报告。

如发生以上违约事项造成罚款或违约金的，从履约保证金扣除，履约保证金金额不足的，从审计费中扣除。

四、项目跟踪审计制度及相关要求

1.滁州市政府投资项目审计“八不准制度”；

2.滁州市政府投资项目竣工结算审计结果备案制度；

3.滁州市建设项目施工阶段全过程造价控制管理暂行办法；

4.滁州学院建设工程项目全过程跟踪审计管理办法；

5.滁州学院委托社会中介机构审计管理办法等相关规章制度；

6.实行定期、分段报告制度。乙方应及时提交项目前期资料审核结果、跟踪（结算）审计月报、竣工结算审核报告；

7.加强对项目变更事项的合理性、经济性审核。对涉及工程造价的事项（如工程变更事项和设备、材料询价采购等），由甲方审计部门通知乙方参加，如遇特殊、紧急情况的乙方参加前须及时报告甲方，否则项目竣工结算不予审核备案，由此造成的后果由乙方承担；

8.协助甲方完成项目投资控制的各项工作，接受甲方的项目现场管理。

五、项目跟踪审计组及人员配备要求

1.乙方须成立项目跟踪审计组，配备相应数量具有相关专业执业资质的审计人员，项目组成员（不含项目负责人）不少于3人，均需具有造价师或造价员证书，且土建、安装专业齐全；项目负责人必须具有一级造价师资格。本项目审计组负责人为姓名    、注册造价师证书号    、联系电话       ，成员1为姓名    、造价员证书号    、联系电话    ，成员2为姓名    、造价员证书号    、联系电话    ，成员3为姓名    、造价员证书号    、联系电话    ，具体以投标文件中人员为准；

2.项目审计人员须服从甲方的工作安排，未经甲方许可，乙方不得随意更换、调整审计组人员。

3.现场施工过程中，审计组需每天安排现场驻点跟踪审计人员至少一名，每日做好现场影像资料收集和跟踪审计记录。

六、项目跟踪审计质量要求

1.甲方委托协审机构跟踪审计的建设工程项目实行竣工结算复审制。甲方对乙方出具的项目竣工结算审核报告进行复审或抽查，审查结果误差按以下办法处理：

（1）审查结果误差率在2%以内（含），乙方可按照委托协议约定收取审计服务费用；

（2）审查结果误差在2%-3%（含）之间，审计服务费用扣除10%；

（3）审查结果误差在3%-4%（含）之间，审计服务费用扣除20%；

（4）审查结果误差超过4%, 审计服务费用扣除50%。

七、项目跟踪审计服务费用标准及结算方式

1.项目跟踪审计服务费用标准

本项目的折率为：按计费标准的         %  结算。

1.1计费标准：审计服务费用按照基本费用加审核成果费用计取，具体标准如下：

1.1.1项目跟踪审计服务费用标准

| 工程造价金额（万元） | 基本费用 | 审核成果费用 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000以内（含） | 3‰ | 1.5% | 审计服务费用计费基础为项目工程造价（以竣工结算复审的最终审定价确定）；清单控制价的复审费用包括在跟踪审计服务费中。采购人财政支付部分不超过21万元，工程造价审减率超过10%部分的审计服务费用由施工单位承担，由学校从项目工程款中代扣后支付给中标人。 |
| 1000-5000以内（含） | 2‰ | 1.5% |  |
| 5000-10000以内（含） | 1.5‰ | 1.5% |  |
| 10000-30000以内（含） | 1.3‰ | 1.5% |  |
| 30000以上 | 一事一议 | 一事一议 |  |

说明：（1）跟踪审计费用计算方式为：基本费用+审核成果费用；

（2）工程造价审减率超过10%的，其超过部分审计服务费用由施工单位承担，无审减额的，按基本费用收取。（建设单位与施工单位应在施工合同中明确，施工单位承担的该费用由建设单位从工程施工单位工程款中代扣代付）

2.项目跟踪审计费用结算方式

（1）项目协审机构须按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建﹝2004﹞369 号）规定的时限内完成该项目协审工作。

清单控制价的复审工作在收到完整的清单资料后15日内（工程项目施工招标之前）完成复审工作，并出具正式复审报告（含建模相关材料、清单错漏项确认书、错漏项明细表）。

乙方参与项目的全过程跟踪审计，在项目竣工后出具跟踪审计意见书，并向甲方转交跟踪审计过程档案资料及电子影像资料。工程项目全过程跟踪审计业务完成，出具跟踪审计意见书，并在收到竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料之日起60天内完成竣工结算审核报告，并交付甲方确认，报经项目单位复审备案审查后，按照项目单位审查备案金额（最终审定价）结算支付审计服务费用。

（2）项目协审机构未按要求完成协审工作并移交相关资料，项目单位有权拒付审计服务费用，并按照《政府投资项目协审机构审计质量考核办法》的有关规定追究该项目协审机构相关责任。

（3）履约保证金：履约担保的形式：转账

履约担保的金额：缴纳合同总金额的2.5%（中标价以项目投资额为计算依据，按照中标费率计算）

缴纳时间：签订合同前

中标人在签订合同前需将履约保证金交至学校指定账户，清单复审报告、跟踪审计报告及竣工结算审计报告提交后，经委托人复审确认后1个月内退还履约保证金（不计息）。

八、审计质量、时限及过程管理要求

协审机构应及时认真地分析阅读工程量清单及控制价（并进行认真复审）、招投标文件、合同（协议）、施工图纸、设计变更、技术签证等相关文件资料，在施工现场勘察测量和了解实际情况并做好记录。在项目竣工之前，协审机构应根据建设单位、监理单位、施工单位提供的有关资料在《建设工程价款结算暂行办法》（财建﹝2004﹞369 号）文件规定的工作日内完成审核工作，不得无故拖延时间。

清单控制价的复审工作在收到完整的清单控制价预算等资料后15日内（工程项目施工招标之前）完成复审工作，并出具正式复审报告（含建模相关材料、清单错漏项确认书、错漏项明细表）。

完成全过程跟踪审计业务，项目竣工后出具跟踪审计意见书，并从收到的竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料之日起60天内提交工程竣工结算审核报告。

协审机构在协审过程须遵守项目单位制定的《政府投资项目协审机构审计质量考核办法》以及为提升审计质量和效率、控制廉政风险等方面制定的各项规定。

九、项目跟踪审计工作考核奖惩

1.经核实，乙方有下列情形之一的，甲方可扣减审计服务费用、终止审计委托协议、没收质量保证金：

（1）工程结算审核报告存在重大失误或质量低劣；

（2）因自身工作错误或过失造成重大损失；

（3）未经允许私自向施工单位透露审核情况或信息；

（4）向相关单位或个人索要财物等谋取不正当利益；

（5）单独或与其他各方串通舞弊、弄虚作假虚增；

（6）其他违反法律法规和政策的行为。

2.乙方违反《滁州学院委托社会中介机构审计管理办法》（校政审〔2019〕2号）规定的，不得再承担甲方服务工作。

十、甲乙双方的权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方有权对乙方的跟踪审计项目实施监督，配合市跟审办对乙方审计工作程序、质量和效率等进行检查考核；

（2）项目跟踪审计过程中，甲方如发现乙方所派审计人员不符合要求或不能胜任岗位工作职责的，甲方有权要求乙方及时调换，或视情况给予相应的处理、处罚；

（3）甲方保证乙方审计服务费用的按时到位。

2.乙方权利和义务

（1）乙方在完成审计任务后，有权及时取得审计服务费用；

（2）乙方须依照甲方工作要求及行业准则、规范，按时、保质、保量完成所承担的审计任务；

（3）乙方必须对审计人员进行廉政教育，如发现有违反廉洁自律规定的行为，应立即更换人员，并对其严肃处理。同时，甲方可根据性质及情节，扣减相应审计服务费用。

3、双方权力和责任

3.1 项目单位有权进行现场调查和监督，随时调阅有关资料，参与审计的查证、对账和答疑等有关活动。若协审机构未按委托协议完成业务或审计工作中出现严重差错，项目单位有权追究协审机构法律和经济责任，并视情节扣减部分或全部审计服务费用，直至终止委托关系。

3.2 协审机构应本着客观、公正、公平的原则，正确履行审计职责，同时承担相应的法律责任。对协审机构滥用职权、与施工单位串通、徇私舞弊、玩忽职守的，视情节，按有关规定对协审机构及其当事人进行处理处罚；情节严重，涉嫌违法违纪的，依法移送纪检、司法机关查处。

十一、附则

1.本协议一式     份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执     份。

2.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。协商不成，提请滁州市仲裁委员会裁决。

3.本合同自双方签章后生效。

甲方（公章）                              乙方（公章）

年   月   日                             年  月  日

电  话：                               电  话：

传  真：                             传  真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

# 第七章 响应文件格式

注明正本或副本

- 资信证明文件

（响应文件一）

项目名称

项目编号

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明和有效身份证（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证）

（2）供应商有效的营业执照（或三证合一的有效证件）；

（3）项目负责人有效身份证、注册证书、职称证书(复印件加盖单位公章）；

（4）项目组成员责人有效身份证、注册证书(复印件加盖单位公章）

（5）投标人为项目负责人及项目组成员缴纳的磋商截止前半年内连续三个月社保(复印件加盖单位公章）；

（6）诚信投标承诺书（格式见附件）；

(7)清单控制价复审工作方案和全过程跟踪审计工作方案；

（8）资信评审细则中所需要的证明材料；

（9）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

附件1

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                             （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （供应人）的法定代表人（负责人），现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）响应文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

供应人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：       （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：        （签字或盖章）

年    月    日

附件2                      诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明：我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；10、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

供应商（盖单位章）：          法定代表人（签字）：

日期：年 月 日

注明正本或副本

- 商务标

（响应文件二）

项目名称

项目编号

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）磋商一览表（格式见附件）；

（2）磋商响应函（格式见附件）；

（3）磋商文件中要求提供的其他相关资料；

（4）供应商认为需要提供的其他材料。

附件1

磋商一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标费率\服务期 | 投标费率报价（项目跟踪审计服务费用标准的费率） （大写）： (小写) ： % 供货（服务）期：清单控制价的复审工作在收到完整的清单资料后15日内（工程项目施工招标之前）完成复审工作并出具正式复审报告。工程项目全过程造价跟踪审计服务完成后需向学校提交完整跟踪审计资料，并在收到竣工结算报告和完整的工程竣工结算审计资料之日起60天内完成竣工结算审计工作并出具正式审计报告。 |

法定代表人（签字或盖章）：        供应商（盖单位章）：

日  期：    年  月  日

附件2                           磋商响应函

致：                （采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“            （项目编号：     ）”的采购。我方授权         (姓名和职务)代表我方            （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供“      （项目编号）”   项目的服务，我方报价为项目跟踪审计服务费用标准的    % 。项目负责人为       ，供货（服务）期：清单控制价的复审工作在收到完整的清单资料后15日内（工程项目施工招标之前）完成复审工作并出具正式复审报告。工程项目全过程造价跟踪审计服务完成后需向学校提交完整跟踪审计资料，并在收到竣工结算报告和完整的工程竣工结算审计资料之日起60天内完成竣工结算审计工作并出具正式审计报告。

3、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。按本次磋商文件规定及最后报价承诺服务。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我单位提供如下通讯地址：                ，电子邮箱（地址）：                ，确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

6. 磋商报价自递交响应文件截止之日起有效期为60个日历天；

7. 如果在规定的有效期内撤回磋商报价；或成交后未按磋商文件中磋商须知规定的向代理机构交纳足额的招标代理服务费，取消其成交资格；

8. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商报价或收到的任何磋商报价。

供应商：                           （盖单位章）

供应商法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

附件3

竞争性磋商最后报价单

| 序号 | 名称 | 事 项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 标包号 | / |
| 3 | 报价次数 | 第 次 |
| 4 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 5 | 总报价 | （大写）：项目跟踪审计服务费用标准的百分之 |
|  |  | （小写）：项目跟踪审计服务费用标准的 % |
| 6 | 声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性磋商文本》，理解并承诺：我方无条件完全响应文本中所有实质性要求。 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

（本表无需放入投标文件中，请各投标单位自行携带加盖公章的报价单，最后报价时使用，最后报价时供应商必须使用此表进行报价，不得改动表格的格式）

# 第八章    采购人、代理机构对竞争性磋商文件的确认

我单位对 滁州学院会峰校区学生公寓15、16号楼建设项目跟踪审计及清单控制价复审 的竞争性磋商文件进行确认。 采购人：滁州学院 经办人：李老师、周老师 联系电话：0550-3512003 、0550-3087952 （单位盖章） 2023年4月

采购代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：顾娟 联系电话：0550-3519590、18005507087 （单位盖章） 2023年4月