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[bookmark: _Toc20299][bookmark: _Toc18521]第一章、竞争性磋商公告
项目概况：
滁州学院2026年会峰校区供水管网物探、测绘及基础信息建设服务项目的潜在投标供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏中下载磋商文件。并于2026年6月9日15时00分（北京时间）前递交磋商文件。
[bookmark: _Toc17421][bookmark: _Toc4263][bookmark: _Toc32754]（一）项目名称及内容
1、项目编号：2026CG-007
2、项目名称：滁州学院2026年会峰校区供水管网物探、测绘及基础信息建设服务项目
3、项目地点：滁州学院校区内 
4、项目单位：滁州学院 
5、资金来源：财政资金
6、项目预算：约49万元
7、最高限价：490000.00元，供应商的响应报价不得高于采购人发布的最高限价，否则按无效响应处理
8、标段（包别）划分：共一个标段
9、服务期限：合同签订后，根据采购人通知进场后50个日历天完成本项目所有服务，具体进场时间以采购人通知时间为准。
[bookmark: _Toc9566][bookmark: _Toc13712][bookmark: _Toc20639]10、项目概况：本项目位于滁州学院会峰校区，因会峰校区供水缺乏地下管网数据集，消防用水和生活用水混接，为理清滁州学院会峰校区地下供水管网管径及走向，加强校园节水管理，实现供水管网的精细化管理，为日常维护、安全保障，能源监控提供可靠保障，构建校园供水管网“可视、可查、可控”管理技术，对会峰校区供水管网进行物探物探、测绘及基础信息建设。
11、质保期：基础质保期为2年，供应商可承诺更长质保期，并以承诺期限为准。
[bookmark: _Toc9676][bookmark: _Toc19003][bookmark: _Toc16475]（二）磋商供应商资格
1、供应商必须具有承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）；
2、本项目的资格要求：供应商须具有自然资源主管部门颁发的测绘乙级及以上资质；
3、本项目负责人资格要求：供应商拟派本项目负责人须具有中华人民共和国注册测绘师资格证书；
4、本项目不接受联合体；
5、信誉要求：供应商不得存在以下情形：
[bookmark: _Toc1223][bookmark: _Toc2802][bookmark: _Toc10851]①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；
②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的； 
③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的； 
④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据)的。 
⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。
⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。 
⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。 
6.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第5条信誉要求①-⑦项情形之一的，接受供应商参加本项目。 备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。
[bookmark: _GoBack]（三）磋商文件发售办法
1、磋商文件发售时间：2026年5月28日17时至2026年6月9日15时00分
[bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc11993][bookmark: _Toc1580]2、磋商文件价格：每套人民币 0 元整，磋商文件售后不退。
3、磋商文件等领取方式：从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处下载，如供应商不及时下载造成后果由供应商自负。 
[bookmark: _Toc14810][bookmark: _Toc21665][bookmark: _Toc1264]（四）磋商时间及地点
[bookmark: _Toc8567][bookmark: _Toc32422][bookmark: _Toc22122]1、磋商时间：2026年6月9日15时00分
2、磋商地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼
[bookmark: _Toc6738][bookmark: _Toc12781][bookmark: _Toc744]（五）响应文件开启时间和地点
[bookmark: _Toc16180][bookmark: _Toc28547][bookmark: _Toc12093]时间：2026年6月9日15时00分
地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼
[bookmark: _Toc23345][bookmark: _Toc5989][bookmark: _Toc22852]（六）公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。本次采购公告同时在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏、安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）上发布。
（七）磋商保证金金额及要求
[bookmark: _Toc16585][bookmark: _Toc27335][bookmark: _Toc6856]1.是否要求供应商提交保证金：☑不要求
（八）其他补充事宜
无。
[bookmark: _Toc14748][bookmark: _Toc4908][bookmark: _Toc17487]（九）联系方法
项目单位：滁州学院
地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区 
采购联系人：尹老师、李老师
电话： 0550-3512075、0550-3512003
采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司
地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼
联系人：全晨曦
电话：18075270227
[bookmark: _Toc28538][bookmark: _Toc10648]第二章、磋商须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称                              
	滁州学院2026年会峰校区供水管网物探、测绘及基础信息建设服务项目 

	2
	项目编号
	2026CG-007

	3
	采购人
	名称：滁州学院
地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区 
联系人：尹老师、李老师
电话： 0550-3512075、0550-3512003

	4
	采购代理机构
	名称：安徽立地工程咨询有限公司
地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼
联系人：全晨曦
电话：18075270227

	5
	供应商资质
	1、供应商必须具有承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）；
2、本项目的资格要求：供应商须具有自然资源主管部门颁发的测绘乙级及以上资质；
3、本项目负责人资格要求：供应商拟派本项目负责人须具有中华人民共和国注册测绘师资格证书；
4、本项目不接受联合体；
5、信誉要求：供应商不得存在以下情形：
①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；
②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的； 
③被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的； 
④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据)的。 
⑤被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。
⑥被列入中国政府采购网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。 
⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。 
6.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第5条信誉要求①-⑦项情形之一的，接受供应商参加本项目。 备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

	6
	资金来源
	财政投资  采购人自筹   □其他

	7
	标段划分
	□不分包    分为1个包

	8
	付款方式
	项目完工并验收合格后付至合同价的100%。

	9
	联合体磋商
	□允许   不允许

	10
	磋商有效期
	60日历天（从提交响应文件截止之日算起）

	11
	合同履行期限
	合同签订后，根据采购人通知进场后50个日历天完成本项目所有服务，具体进场时间以采购人通知时间为准。

	12
	磋商保证金金额
	本项目不采用

	13
	质疑和答疑
	请于2026年6月2日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至（ahldzb@126.com）代理邮箱，采购人将在2026年6月3日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。
供应商请注意：采购代理机构对磋商文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

	14
	勘查现场
	不组织勘察；可自行勘察， □统一组织

	15
	响应文件份数
	正本壹份，副本贰份。

	16
	封套上写明
	1、供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。
2、项目名称：                        
3、项目编号：                       
4、标明 “请勿在（填入前附表中规定的磋商日期和时间）之前启封”字样。
5、供应商名称：  

	17
	装订、密封要求
	磋商文件的正本和副本应采用胶装（或其他方式）左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。磋商文件应按照“磋商文件格式”的目录次序装订。资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，技术标正副本密封在技术标文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。

	18
	最高限价
	490000.00元，供应商的响应报价不得高于采购人发布的最高限价，否则按无效响应处理。

	19
	磋商文件提交截止时间、地点及递交方式
	收件人：安徽立地工程咨询有限公司
磋商提交截止时间：2026年6月9日15时00分
磋商地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室

	20
	开启时间及地点
	磋商时间：同磋商截止时间
磋商地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室

	21
	磋商小组的组建
	磋商小组由采购人依法组建。

	22
	是否授权磋商小组确定成交人
	是，推荐的成交人数：1名。

	23
	评审办法
	综合评分法，详见磋商文件。

	24
	成交服务费
	参照计价格[2002]1980 号文规定标准的80%向所代理项目的中标（成交）人收取采购代理服务费。上述费用由成交人在领取成交通知书前一次性支付给代理机构。
注：项目中标（成交）金额30万元以下，代理服务费不足3500元的小额项目，按3500元固定标准收取。项目为多包的小额项目，每包增加500元代理费。
若项目一个包允许多家供应商中标（成交），由同时中标（成交）人均摊代理服务费（四舍五入取整）；一招多年的服务项目以一个年度的中标（成交）金额计费。

	25
	履约担保
	履约担保的形式：转账
履约担保的金额：中标价款的2.5%
缴纳时间：签订合同前
成交人在签订合同前需将中标价款2.5%的履约保证金交至学校指定账户，待项目服务期满并经采购人验收合格后，一次性退还履约保证金。
单位：滁州学院
开户行：工行醉翁亭支行
账号：1313062809024904784

	26
	采购人联系方式
	详见磋商公告

	27
	备注
	①本项目的法定代表人（或委托代理人）必须按照本文件要求的时间、地点手持身份证原件参加磋商会议，否则其磋商文件将被拒绝。
②本磋商文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各供应商的磋商文件只要满足其中任一条款均视为对磋商文件的响应。
③磋商小组只依靠供应商递交的磋商文件及其按照磋商文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。
④投标供应商对采购文件内容有疑问的，须在采购文件规定的质疑截止时间前，向采购人（或代理机构）提出询问或者质疑，未在规定质疑截止时间内提出异议的，该质疑不予受理，并视同投标供应商认可采购文件所有内容。
⑤本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 

	[bookmark: _Toc427106469][bookmark: _Toc427016280]28
	业绩
	本项目将对排名第一的成交候选供应商经磋商小组评审认可的供应商业绩进行公示。


[bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc6038]第三章、磋商须知
[bookmark: _Toc290][bookmark: _Toc519783883][bookmark: _Toc7624][bookmark: _Toc427016281][bookmark: _Toc2268][bookmark: _Toc427106470]（一）总则
[bookmark: _Toc22507][bookmark: _Toc12168][bookmark: _Toc7617]1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于本次磋商所述的货物、工程和服务项目采购。
[bookmark: _Toc23341][bookmark: _Toc10878][bookmark: _Toc1163]2.有关定义
2.1 “采购人”系指滁州学院。
2.2“采购代理机构”系指安徽立地工程咨询有限公司。
2.3 “供应商”系指响应采购人要求提交响应文件的单位。
2.4 “磋商小组”：是指按照《磋商小组和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次采购的评标工作的临时机构。
2.5 “服务”系指磋商文件规定供应商须承担服务的义务。
2.6“日期”指日历天。
2.7磋商文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的形式，包括电报和传真发送。
[bookmark: _Toc31595][bookmark: _Toc32564][bookmark: _Toc32252]2.8“磋商文件”系指采购代理机构发布的磋商文件。
2.9“响应文件”系指供应商按照磋商文件要求编制并提交的实质性响应及承诺文件。
2.10时限（年份、月份等）计算：系指从磋商之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本磋商文件另有规定，否则业绩时间均以合同签订之日为追溯结点。
2.11业绩：系指符合本磋商文件规定且已服务完毕的与最终用户签订的合同及相关证明。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。
[bookmark: _Toc12678][bookmark: _Toc19564][bookmark: _Toc30542]3.磋商费用
3.1无论磋商结果如何，供应商应自行承担其编制与提交响应文件所涉及的一切费用。
[bookmark: _Toc10674][bookmark: _Toc28581][bookmark: _Toc28232]4.合格的供应商
[bookmark: _Toc23212][bookmark: _Toc29089][bookmark: _Toc3034]4.1合格的供应商应符合磋商文件载明的供应商资格。
4.1.1除非磋商文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。
4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
4.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc23200][bookmark: _Toc18607][bookmark: _Toc9435]5.踏勘现场 
5.1供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘查现场的方式、地址及联系方式见磋商公告。
5.2勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
5.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供供货或服务所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc31446][bookmark: _Toc13929][bookmark: _Toc8222]6.知识产权
6.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。
6.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。
[bookmark: _Toc4575][bookmark: _Toc22077][bookmark: _Toc9797]7.纪律与保密
[bookmark: _Toc11718][bookmark: _Toc13995][bookmark: _Toc23513]7.1供应商的响应行为应遵守中国的有关法律法规和规章。
7.2供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者其他不正当手段谋取成交资格。
有下列情形之一的，属于供应商相互串通参加磋商：
7.2.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
7.2.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
7.2.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
7.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；
7.2.5供应商之间事先约定由某一特定的供应商成交；
7.2.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交资格；
7.2.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.3在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就磋商价格、磋商方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触磋商小组成员。
7.4在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和某采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。
7.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。磋商结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。
[bookmark: _Toc16176][bookmark: _Toc29502][bookmark: _Toc9426]8.联合体磋商（本项目不采用）
8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式磋商外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体磋商，以一个供应商的身份磋商。
8.2以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合有关法规规定的条件。
8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交某采购代理机构。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。
[bookmark: _Toc25282][bookmark: _Toc32374][bookmark: _Toc13407]9. 投标专用章的效力
9.1磋商文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件（原件）表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致响应无效。
[bookmark: _Toc13544][bookmark: _Toc29218][bookmark: _Toc19948]10.合同标的转让与分包
10.1成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。 
10.2经采购人同意，磋商供应商根据采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在磋商文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。
10.3成交供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc6654][bookmark: _Toc4394][bookmark: _Toc12377]11.采购信息的发布
11.1与本次采购活动相关的信息，可登录滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏查询
[bookmark: _Toc427016282][bookmark: _Toc519783884][bookmark: _Toc461097053][bookmark: _Toc9431][bookmark: _Toc22470][bookmark: _Toc25049]（二）磋商文件说明
[bookmark: _Toc2426][bookmark: _Toc25442][bookmark: _Toc14148]12.磋商文件构成
[bookmark: _Toc25479][bookmark: _Toc22570][bookmark: _Toc5356]12.1磋商文件包括以下部分：
第一章 磋商公告；
第二章 磋商须知前附表；
第三章 磋商须知；
第四章 磋商评审办法
第五章 采购项目服务需求
第六章 合同条款及格式
第七章 响应文件格式
第八章 采购人、采购代理机构对本文件确认等；
12.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。
12.3供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。
12.4供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应自获得磋商文件后于答疑截止时间前向某采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc4219][bookmark: _Toc1908][bookmark: _Toc16279]13.答疑及磋商文件的澄清与修改
13.1供应商如果对磋商文件内容有相关疑问，可以于磋商须知前附表列明的答疑接受时间前，向采购人或代理机构提出。
13.2采购人或代理机构对磋商文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当磋商文件、磋商文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。供应商应主动上网查询。采购人或代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
13.3答疑、澄清、变更或补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，在网站上发布延期公告。在上述情况下，采购人或代理机构和供应商在磋商截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的磋商截止期。
13.4特殊情况下，采购人或代理机构发布澄清、更正或更改公告后，征得供应商同意，可不改变响应文件提交截止时间和磋商时间。
[bookmark: _Toc28274][bookmark: _Toc427016283][bookmark: _Toc25140][bookmark: _Toc519783885][bookmark: _Toc461097054][bookmark: _Toc32408]（三）响应文件
[bookmark: _Toc30405][bookmark: _Toc12584][bookmark: _Toc17956]14.响应文件构成与格式
[bookmark: _Hlt509650345]14.1所有服务方案只允许供应商有一个磋商方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案或报价的，其磋商将被拒绝。
14.2响应文件由响应文件一（资信证明文件）、响应文件二（技术标）和响应文件三（商务标）三部分组成，均须单独装订成册和密封。供应商编写的响应文件应包括但不限于：
[bookmark: _Toc32705][bookmark: _Toc7066][bookmark: _Toc8803]14.2.1响应文件一（资信证明文件）
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；
（2）供应商有效的营业执照（或三证合一的有效证件）；
（3）供应商资质证书；
（4）项目负责人证书；
（5）诚信响应承诺书（格式见附件）；
（6）资信评审评分细则中所需要的证明材料；
（7）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。
以上材料须按顺序装订，供应商所提交的资信文件的完整与否，直接影响供应商的评审。
[bookmark: _Toc7363][bookmark: _Toc4102][bookmark: _Toc9032]14.2.2响应文件二（技术标）
（1）技术评分所需内容；
（2）服务承诺：是否响应磋商文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；
（3）供应商认为需要提供的其他材料。
以上材料须按顺序装订，供应商所提交的技术文件的完整与否，直接影响供应商的评审。 
[bookmark: _Toc1121][bookmark: _Toc4191][bookmark: _Toc11992]14.2.3响应文件三（商务标）
（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）磋商响应函（格式见附件）；
（3）供应商认为需要提供的商务评审所需其他材料。
以上材料须按顺序装订，供应商所提交的商务标文件的完整与否，直接影响供应商的评审。
14.3响应文件编制
[bookmark: _Toc246996940][bookmark: _Toc246996197][bookmark: _Toc179632571][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc247085711][bookmark: _Toc152042329]14.3.1响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。
14.3.3响应文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。
14.3.4采购人有权核查供应商在响应文件中提供的资料，若在评审期间发现供应商提供了虚假资料，其磋商将被否决；若在签订合同前发现作为成交人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；如果签订合同后发现成交人提供了虚假材料，采购人有权解除合同。
14.4除非注明“供应商可自行制作格式”，响应文件应使用磋商文件提供的格式。
14.5除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.6除非磋商文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。
14.7除非磋商文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国人民银行在磋商当日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日（以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（供应商应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。
14.8供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格）有效，否则一律不予认可。
14.9采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。
14.10采购代理机构一律不予退还供应商的响应文件。
[bookmark: _Toc28964][bookmark: _Toc12193][bookmark: _Toc32009]15.报价
15.1供应商应以“包”为报价的基本单位。除非磋商文件另有规定，若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（赠送的除外）。
15.2磋商报价为供应商在磋商文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次磋商全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在磋商报价中，供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。
15.3报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最终报价均不得高于磋商文件（公告）列明的控制价、项目预算。
15.4供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。如果有计算或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正：
（1）如单价累计与总价不符，以单价累计为准；
（2）小写与大写不符，以大写为准。
15.5除非磋商文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应文件无效。
15.6采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价，其优惠可直接计算并体现在各项磋商报价的单价中。
15.7除非磋商文件另有规定，报价原则精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按磋商文件约定）。
15.8除国家政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
[bookmark: _Toc6196][bookmark: _Toc31083][bookmark: _Toc568]16.响应文件内容填写及说明
16.1响应文件须对磋商文件载明的供应商资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件所要求的全部资料、证明及数据，将导致响应无效。
16.2供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。
16.3供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的所有货物或服务的合格性以及符合磋商文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其响应文件的一部分。包括：
16.3.1保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。
16.4响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商公章。
16.5供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。
[bookmark: _Toc21925][bookmark: _Toc14534][bookmark: _Toc27691]17.磋商保证金（本项目不采用）
17.1磋商前，供应商应向采购人提交磋商须知前附表规定金额及交纳方式的磋商保证金，作为响应文件的一部分。磋商前，采购代理机构将查询磋商保证金信息，并提交磋商小组评审，核对磋商保证金金额、方式等信息。
[bookmark: _Toc10834][bookmark: _Toc11519][bookmark: _Toc20487]17.2磋商保证金采取下列形式：
供应商应向采购人提交磋商须知前附表规定金额及交纳方式的磋商保证金。
17.3联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。
[bookmark: _Toc16428][bookmark: _Toc24129][bookmark: _Toc27882]17.4未按要求提交磋商保证金的，磋商无效。
17.5采购代理机构将在磋商结束后退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。
[bookmark: _Toc27293][bookmark: _Toc8812][bookmark: _Toc11151]17.7下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格或不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
[bookmark: _Toc26854][bookmark: _Toc2293][bookmark: _Toc11033]18.磋商有效期
18.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与成交供应商签订合同，规定磋商有效期。磋商有效期期限见磋商须知前附表。
18.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
[bookmark: _Toc22928][bookmark: _Toc10007][bookmark: _Toc880]18.3磋商有效期从响应文件提交截止日起计算。
18.4在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长磋商有效期的要求。供应商以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件的实质性内容，且需要相应地延长磋商保证金的有效期。
[bookmark: _Toc29735][bookmark: _Toc22515][bookmark: _Toc31802]19.响应文件份数
[bookmark: _Toc570][bookmark: _Toc23855][bookmark: _Toc19545][bookmark: _Toc448214140][bookmark: _Toc214693600][bookmark: _Toc463042679]19.1供应商应按照磋商须知前附表的要求准备响应文件。
[bookmark: _Toc15977][bookmark: _Toc519783886][bookmark: _Toc30030][bookmark: _Toc9765]（四）响应文件的提交
[bookmark: _Toc8438][bookmark: _Toc19037][bookmark: _Toc24733]20.响应文件的封装和标记
20.1正/副本需采用胶装（或其他）方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不得因搬运、堆放等原因散开。资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，技术标正副本密封在技术标文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。磋商书封面及封皮的右上角标明“正本”或“副本”的字样。一旦正本与副本不符，以正本为主。
20.2 密封袋均应使用不易破损的包装材料进行包装。
注明项目名称、采购编号、正本或副本及“请勿在  年  月  日  时   分（开标时间，详见“磋商须知前附表”的规定）之前启封”的字样。
20.3 供应商应在内外密封袋上写明自己名称和地址，以便其磋商文件晚于磋商截止时间到达磋商地点时，能原封退回。
[bookmark: _Toc21427][bookmark: _Toc9169][bookmark: _Toc4154]21.响应文件的提交 
21.1 磋商供应商应当在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间前提交磋商文件，否则磋商无效； 
21.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
21.3供应商应当在提交首次响应文件截止时间前完成响应文件的递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。提交首次响应文件截止时间前未完成响应文件递交的，视为撤回响应文件。
21.4在磋商文件要求提交磋商文件的截止时间之后送达的或未按磋商文件要求密封和标记的磋商文件，采购代理机构有权拒绝接收。
[bookmark: _Toc8687][bookmark: _Toc12938][bookmark: _Toc19076]22.响应文件的修改和撤回
22.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人或代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
22.2供应商的修改或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。
22.3提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
[bookmark: _Toc95223366][bookmark: _Toc83301718][bookmark: _Toc296602448][bookmark: _Toc506107296][bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc15058875][bookmark: _Toc247085718][bookmark: _Toc246996947][bookmark: _Toc324404843][bookmark: _Toc246996204][bookmark: _Toc60061463][bookmark: _Toc152045560]23.开启
23.1开标时间和地点
采购人在文件规定的提交首次响应文件截止时间前和地点现场公开开启。
[bookmark: _Toc60061464][bookmark: _Toc246996205][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc296602449][bookmark: _Toc506107297][bookmark: _Toc83301719][bookmark: _Toc95223367][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc247085719][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc179632579][bookmark: _Toc15058876][bookmark: _Toc324404844][bookmark: _Toc246996948]23.2开启程序
主持人按下列程序进行开启：
（1）公布在提交首次响应文件截止时间前完成投标文件递交的投标人名称；
（2）完成响应文件密封和人员到场审查；
（3）按供应商须知前附表规定公布供应商名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；
（5）开启结束。
[bookmark: _Toc296602450][bookmark: _Toc60061465][bookmark: _Toc83301720][bookmark: _Toc506107298][bookmark: _Toc95223368][bookmark: _Toc324404845][bookmark: _Toc15058883]23.3开启异议
供应商对开启有异议的，应当在磋商过程中提出，采购人在磋商过程中作出答复，并制作记录。
第四章、磋商评审办法
[bookmark: _Toc31529][bookmark: _Toc29972][bookmark: _Toc22382]24.磋商小组
24.1本项目采购人将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人组成，磋商小组及其成员应当依照采购的有关规定履行相关职责和义务。
24.2磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
24.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法提出成交候选供应商，并编写评标报告。
[bookmark: _Toc30287][bookmark: _Toc27961][bookmark: _Toc3989]25.响应文件评审与磋商
25.1采购代理机构将供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。
25.2磋商前，采购代理机构将会同供应商代表检查响应文件的封装情况。
25.3 磋商小组将按照磋商文件规定的评标办法对供应商独立进行评审。
25.4磋商活动采用综合评分法评审。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
25.5磋商采用综合评分的办法，对实质性响应的响应文件就技术、资信等诸多因素进行评审打分。
25.6磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
如有询标，授权代表（或法定代表人）可携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到磋商现场等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。
25.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
25.8供应商未实质性响应磋商文件要求的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
25.9初审合格后，磋商小组将按响应文件递交顺序分别与供应商就磋商报价、供货或服务方案系统设计方案、产品配置及售后服务等内容进行磋商。各供应商均具有和磋商小组进行磋商的权利。如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。
25.10磋商小组按下表内容对响应文件进行初审和综合评审，各供应商的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。磋商小组对供应商某项初审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。
[bookmark: _Toc30905][bookmark: _Toc30340][bookmark: _Toc31294]（一）初审
磋商小组对通过资格审查环节的磋商文件进行初审。下述内容凡有一项不合格的磋商即作为无效处理，不再进入下一步评审：
	审查内容
	审查标准

	供应商没有经过正常渠道领取磋商文件
	符合要求

	响应文件中未按磋商文件的要求加盖供应商公章；法定代表人或被授权代表未按响应文件要求未签字的
	符合要求

	供应商未按照磋商文件要求提供保证金或保证金金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
	符合要求

	无投标有效期或投标有效期达不到磋商文件的要求；
	符合要求

	未按磋商文件要求编制或出现漏项或服务内容与磋商文件要求不符；
	符合要求

	响应文件实质上未响应磋商文件的要求，附加了采购人难以接受的条件
	符合要求

	投标内容的技术方案达不到磋商文件要求，降低了质量或影响项目进度；
	符合要求

	投标报价超过采购预算或最高限价的。
	符合要求


[bookmark: _Toc519783888]评审细则
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	重要要求
	（1）法定代表人身份证明和有效身份证（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证）
	法定代表人身份证明和身份证有效（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证），格式见附件

	2
	供应商应符合的基本资格条件
	（2）具有承担民事责任的能力
	供应商有效的营业执照（或三合一证书）
提供复印件加盖供应商公章

	
	
	（3）企业资质证书
	供应商须具有自然资源主管部门颁发的测绘乙级及以上资质；
提供复印件加盖供应商公章

	
	
	（4）项目负责人证书
	供应商拟派本项目负责人须具有中华人民共和国注册测绘师资格证书
提供复印件加盖供应商公章

	
	
	（5）诚信响应承诺书
	格式见附件

	[bookmark: _Toc8581][bookmark: _Toc30216][bookmark: _Toc20322]3
	其他要求
	法定代表人或委托代理人须参加开标会议
	核验身份


（二）综合评审
1、对响应文件进行综合评审。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件按照下述指标表进行综合评审。
2、本项目满分100分。资信分值占总分值的权重为30%，技术分值占总分值的权重为40%，价格分值占总分值的权重为30%。
[bookmark: _Toc27089][bookmark: _Toc22663][bookmark: _Toc26694]3、评分步骤如下：
[bookmark: _Toc120][bookmark: _Toc2334][bookmark: _Toc28324]（1）资信、技术和价格分
根据评分细则，磋商小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。资信、技术和价格分汇总方法为：各评委对某一供应商的每一个指标项打分并汇总，再取各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该供应商的资信、技术和价格分之和，即总得分。
综合评审指标详见下表： 
	类别
	评分因素
	分值
	评审细则

	资信分
（30分）
	供应商业绩
	自2023年1月1日以来（时间以合同签订日期为准），供应商具有地下管网物探测绘等相关业绩的，每提供一个对应业绩的得5分，本项满分10分。
注：
1、响应文件中提供业绩合同，如前述证明材料无法体现时间、项目内容等评审因素的，另需提供加盖业主单位公章的证明材料予以明确说明。提供上述材料复印件加盖单位公章。
2、提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项、第二项业绩，其余超出部分不再评审。
	0-10分

	
	项目负责人业绩
	自2023年1月1日以来（时间以合同签订日期为准），供应商拟派本项目负责人具有地下管网物探测绘等相关业绩的，每提供一个对应业绩的得5分，本项满分5分。
注：
1、响应文件中提供业绩合同，如前述证明材料无法体现时间、项目负责人、项目内容等评审因素的，另需提供加盖业主单位公章的证明材料予以明确说明。提供上述材料复印件加盖单位公章。
2、提供的项目业绩只计算评标分值对应的项目数量，按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量，超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供1个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一项业绩，其余超出部分不再评审。
	0-5分

	
	项目组人员的整体水平
	1、供应商拟派项目负责人具有高级及以上工程师职称证书的得3分，本项满分3分：
2、项目组成员（不含项目负责人）具有中华人民共和国注册测绘师资格证书（或相关专业中级及以上职称证书）的，每提供一个对应证书得3分，本项满分9分。本项中同一人具有多项证书的不累计加分，同一专业只按计算一次不累计加分。相关专业指：测绘、勘探、测量、给排水、土木工程专业。
3、项目组成员（不含项目负责人）具有中级及以上计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书的得3分，本项满分3分。
注：
（1）响应文件中同时提供人员配备名单（格式自拟）、相应人员有效身份证（含正反页）、相应人员证书；
（2）提供社保部门出具的本单位为上述人员缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件），证明文件开具日期距提交投标文件截止之日两个月内有效。同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料，投标单位是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；
其中2、3项人员可重复。
	0-15分

	技术分（40分）
	服务方案
	磋商小组根据供应商对项目理解认识情况及针对项目特点提供的项目服务方案的全面性进行综合评分：
1、服务目标明确，内容和重点详实，具有详细的项目进度计划，针对本项目的数据采集、处理、入库的质量控制流程和具体检查方法，项目数据安全与保密方案满足本项目实施要求，具有可操作性强的，得5分；
2、目标明确，内容和重点基本详实，项目进度计划基本详实，针对本项目的数据采集、处理、入库的质量控制流程和具体检查方法，项目数据安全与保密方案基本满足本项目实施要求的，得4分；
3、目标不够明确，内容和重点不够详实，方案内容基本满足要求，但需要进一步完善的，得3分；
4、未提供或不合格的不得分。
	0-5分

	
	重难点分析
	磋商小组根据供应商针对项目特点实施重难点分析等内容进行综合评分：
1、对项目重点及难点问题理解到位、分析透彻且提出完整可行的解决应对方案的，得5分；
2、基本理解项目重点及难点问题，分析合理且提出基本应对方案的得4分；
3、对项目重点及难点问题理解不全，分析不全，未提出合理应对方案的得3分；
4、未提供或不合格的不得分。
	0-5分

	
	人员分工及责任划定
	磋商小组根据供应商针对本项目特点的人员分工及责任划定，具有完整的项目实施组织框架图，明确各岗位职责等进行综合评分：
1、人员分工合理、责任明确，针对性强的得5分；
2、人员分工合理、但责任不够清晰，具有针对性的得4分；
3、人员分工不合理、责任不明确，缺乏针对性的得3分；
4、未提供或不合格的不得分。
	0-5分

	
	服务质量保证和控制措施
	磋商小组根据供应商对项目制订的服务质量保证措施和质量控制措施进行综合评分：
1、措施科学合理、逻辑性强且具有适用性的得5分；
2、措施清晰明了，且具有一定适用性的得4分；
3、措施有待进一步提升的得3分；
4、未提供或不合格的不得分。
	0-5分

	
	企业信息化管理
	磋商小组根据供应商建立信息化管理系统，实现办公协同管理、业务管理、成果文件归档等功能的全面性、先进性、实用性及运行情况进行综合评分：
1、信息化系统全面，实现信息化业务管理，实用性强的得5分；
2、信息化系统较为全面，基本实现信息化业务管理，有一定的实用性的得4分；
3、信息化系统较为一般，未基本实现信息化业务管理，实用性不强的得3分；
4、未提供或不合格的不得分。
备注：响应文件中须提供信息化系统使用情况介绍及系统登录页面和实现上述系统功能界面截图或功能说明书。
	0-5分

	
	进度保证措施
	评标委员会根据投标人提供的本项目进度保证措施进行评价：
1、措施科学合理且具有适用性的得5分；
2、措施较科学合理且具有一定适用性的得4分；
3、措施有待进一步提升的得3分；
4、未提供或不合格的不得分。
	0-5分

	
	应急方案
	本项目系管网物探测绘普查，针对管网、开挖、验证等过程中，需确保校园供水保障、不可遇见的突然应急处理，应结合项目的实施和安全应保障，明确应急方案
1.方案内容全面、流程清晰、措施具体得当，响应到达及时，应急工具配备齐全；能有效保障应急救援风险的得5分；
2.方案内容部分全面、流程较为清晰、措施满足项目要求，响应到达及时，应急工具配备齐全；能保障应急救援风险的得4分；
3.方案内容不全面、流程不清晰、响应到达不及时，应急工具配备不齐全；有待进一步完善的得3分；
4.不合格或未提供的不得分。
	0-5分

	
	质保期内服务方案
	根据采购文件要求和投标提供的质保期内服务方案进行综合评分：
1.方案符合实际，方案可行性、实用性、针对性强的，得5分；
2.方案符合实际，方案具有可行性、实用性、针对性，得4分；
3.方案不符合实际，方案可行性、实用性、针对性有待改善，得3分；
4.方案不符合项目实际或未提供的不得分。
	0-5分

	价格分
（30分）
	1.供应商的响应报价不得高于采购人发布的最高限价，否则按无效标处理。
2.评标基准价=所有有效供应商的最低报价；其得分为满分；
3.其它报价得分=评标基准价/响应报价（最后报价）×30分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入；
4.本项分值由评标委员会负责组织计算。


[bookmark: _Toc12306][bookmark: _Toc19675][bookmark: _Toc8718]特别说明：
1.供应商成交后，可由采购人对业绩、设备、材料的质量、性能等加分因素的真实性进行复核，如发现涉嫌造假，采购人将依法追究其法律责任。
2.以上分值均保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。
3.由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，如磋商小组认为无需就采购需求及相关内容进行磋商的，则供应商在响应文件提交截止时间前提交的响应文件报价即为最终响应文件报价。供应商应当在磋商小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最后报价为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为磋商小组推荐成交候选供应商的依据。
（2）汇总
磋商小组将合格供应商的资信分、技术分和价格分汇总以后得到供应商的最终评审总得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。
最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最终报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且最终报价相同的，则采取磋商小组抽签方式确定成交候选供应商。
25.11磋商小组所有成员与供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。
25.12为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。 
25.13磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
25.14磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
25.15磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，最终报价也是签订合同的依据。
[bookmark: _Toc16388][bookmark: _Toc28925][bookmark: _Toc32327]26.终止磋商
26.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布终止磋商采购，并将理由通知所有供应商：
26.1.1有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3因重大变故，采购任务取消的；
26.1.4法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc9968][bookmark: _Toc461097057][bookmark: _Toc427016286][bookmark: _Toc26672][bookmark: _Toc1948][bookmark: _Toc519783889]（六）确定成交供应商与签订合同
[bookmark: _Toc16895][bookmark: _Toc5032][bookmark: _Toc3967]27.确定成交供应商
27.1磋商小组根据详细评审的结果确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。
27.2排名第一的成交候选供应商放弃成交、不按照磋商文件要求提交履约保证金、无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展项目磋商。
[bookmark: _Toc26327][bookmark: _Toc3659][bookmark: _Toc19717]27.3最低报价并不是被授予合同的保证。
27.4凡发现成交候选供应商有下列行为之一的，其成交无效，并移交采购监督管理部门依法处理：
27.4.1以他人名义参加磋商或提供虚假材料弄虚作假谋取成交资格的；
27.4.1.1以他人名义参加磋商，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参加磋商。
27.4.1.2供应商下列情形之一的，属于提供弄虚作假的行为：
27.4.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；
27.4.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；
27.4.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
27.4.1.2.4提供虚假的信用状况；
27.4.1.2.5其他弄虚作假的行为。
27.4.2与采购人、其他供应商或者某采购代理机构工作人员恶意串通的；
27.4.3向采购人、评审专家、某采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.4有法律法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；
27.4.5其他违反采购法律法规和规章强制性规定的行为。
27.5确定成交供应商前，采购代理机构可能会同采购人对成交候选供应商进行约谈。约谈包括诚信承诺、履约承诺以及原件核查等内容，约谈确认成交候选供应商无法实质性响应磋商文件要求的，成交无效。
[bookmark: _Toc30961][bookmark: _Toc5226][bookmark: _Toc338]28.成交通知书
28.1成交供应商确定后，采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到采购代理机构领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc6270][bookmark: _Toc14943][bookmark: _Toc14008]28.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
29.成交金额：经评审的最终报价
30.履约保证金 
30.1签订合同前，成交供应商应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见磋商须知前附表规定。
[bookmark: _Toc4284][bookmark: _Toc32468][bookmark: _Toc1712]30.2磋商须知前附表约定免收履约保证金的，从其规定。
[bookmark: _Toc25364][bookmark: _Toc1897]31.签订合同
31.1成交供应商应按采购代理机构规定的时间、地点与采购人签订采购合同。合同见证前成交供应商应向采购代理机构出示履约保证金缴纳证明。
31.2采购双方应按照磋商文件、响应文件及磋商过程中的有关澄清、说明或补正文件的内容签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商的响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。
31.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物或服务的装运方式、服务地点及服务细则等做适当调整的权利。
31.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购代理机构均有权决定取消该供应商此前评议的结果或对该最终报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。
[bookmark: _Toc23355][bookmark: _Toc8532]32.验收
32.1采购人验收时，应成立三人以上验收小组，明确责任，严格依照磋商文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。
32.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
[bookmark: _Toc2243][bookmark: _Toc879]33.质疑
33.1质疑人认为预成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购的正常工作秩序。
投标供应商对采购文件内容有疑问的，须在采购文件规定的质疑截止时间前，向采购人提出询问或者质疑，未在规定质疑截止时间内提出异议的，该质疑不予受理，并视同投标供应商认可采购文件所有内容。
[bookmark: _Toc28704][bookmark: _Toc4224]33.2质疑应在规定时限内提出： 
对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。
33.3质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：
33.3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；
33.3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；
33.3.3被质疑人名称；
33.3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；
33.3.5明确的请求及主张；
33.3.6提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。
质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。
[bookmark: _Toc26969][bookmark: _Toc29011]33.4有下列情形之一的，不予受理：
33.4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；
33.4.2提起质疑的时间超过规定时限的；
33.4.3质疑材料不完整的；
33.4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
33.4.5对其他供应商的响应文件详细内容质疑，证据来源无法提供合法来源渠道的；
33.4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
33.5经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。
33.6质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次质疑。
质疑人对质疑答复不满意或某采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定期限内向监督管理部门提起投诉。
质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。
33.7质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构将报监督管理部门予以处理。
33.7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；
33.7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。
[bookmark: _Toc12853]34.未尽事宜
[bookmark: _Toc12989]34.1参照相关法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc30143]35.解释权
[bookmark: _Toc7451][bookmark: _Toc427016287][bookmark: _Toc463053207][bookmark: _Toc427106476][bookmark: _Toc427106477]35.1本磋商文件的解释权属于采购人或采购代理机构。
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[bookmark: _Toc23375][bookmark: _Toc3482]第五章、采购项目服务需求
一、项目概述
为理清滁州学院会峰校区地下供水管网管径及走向，加强校园节水管理，实现供水管网的精细化管理，为日常维护、安全保障，能源监控提供可靠保障，构建校园供水管网“可视、可查、可控”管理技术，经学校研究，对会峰校区供水管网进行物探物探、测绘及基础信息建设。
二、服务内容
本项目服务期限：合同签订后，根据采购人通知进场后50个日历天完成本项目所有服务，具体进场时间以采购人通知时间为准。
本项目主要任务是对1.会峰校区主供水管网物探测绘成图；2.会峰校区西区消防水管与生活水管混接分离；3.采取相应措施对会峰校区供水管道的物探结果进行验证，确保物探成果的精准性；4.会峰校区东区供水系统DMA分区，出具成果文件。
2.1管网测绘(普查)
本次主要是对会峰校区供水管网进行测绘普查，同时为了保证管网数据的完整性和为后期工程改造的经济性考虑，包括生活用水管网、消防用水管网、供水管径、管道埋深、管道质材等，进行管网测绘普查工作。管网总长度约7公里。
2.1.1管道探查
通过实地探查和仪器探查，对测区范围内的管网的平面位置、高程、性质等进行普查，对地下管网的平面位置、埋深(管网标高)、走向、材质、规格、性质、总阀及分阀的坐标等信息进行物探，建立管网数据库。因管网物探需符合验证涉及土建、截止阀、管道井等内容均包含在服务经费内。
2.1.2管网测量
地下管网点及阀井测量的平面位置测量中误差不得大于±5cm(相对于该管网点起算点)，高程测量中误差不得大于±5cm (相对于该管网点起算点)。
2.1.3 内业资料整理与成图
对管网的物探和测量的成果进行建库成图，主要包括建立管网及检查井属性数据库和地下管网图及检查井分布图编绘。
2.2管网混接点排查
生活用水与消防用水管道混接排查。混接点调查是管道接入点的逐个排除，根据管道探测、管道检测的成果，确定混接点位置，方便后续进行管道分离改造。
2.3数据建库
对上述测绘的管网进行绘图，建立数据库，其建库数据格式满足今后校园地下管网信息管理系统的入库的标准数据库格式。
2.4二维CAD供水管网管理系统
基于管网普查测绘的成果，进行二维CAD供水系统的建设，编制会峰校区东区供水DMA分区方案，依托校园实景，管线数据融入实景平台，为后续管网系统的更新提供现代化的手段，为保证管网的现势性提供技术保障。
三、项目成果
通过此次排查，摸清供水管网走向、埋深、管材、管径、分支点、控制点等，解决生活与消防用水混接问题，形成文字、图表、影像三位一体的成果库，为节约型校园及能源信息化管理提供有力的依据。
四、其他要求
1.项目负责人要求：成交人合同签订后，拟派本项目负责人在项目服务期内不得更换；
2.成交人服务期间，做好采购人既有设施设备的保护和管理，因服务不力给采购人来损失的，应予以修复和赔偿，赔偿款从合同价中抵扣。服务结束后提交验收前应做好现场保洁，确保整洁干净。
3.本项目不收取水电费。






[bookmark: _Toc9755][bookmark: _Toc19462]第六章、合同条款及格式（服务类）


[bookmark: _Toc449028946][bookmark: _Toc19720]合同协议书（参考格式）








项目名称：    
项目编号：
甲方（采购人）：                              
乙方（成交人）：                              
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日




（采购人名称）     （以下简称：甲方）通过竞争性磋商采购招标，经磋商小组评定，确定（成交人名称）（以下简称：乙方）为本项目成交人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc2232]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2成交通知书；
1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4磋商文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc2918][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc22185][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc6311]1.2 服务
1.2.1服务名称：滁州学院2026年会峰校区供水管网物探、测绘及基础信息建设服务项目 ；
[bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc21551]1.2.2服务内容：具体详见本项目《采购服务需求及技术要求》
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc22618]1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：项目完工并验收合格后付至合同价的100%。
1.4.2发票开具方式：                 满足采购人要求                。
[bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc32071]1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1服务期限：合同签订后，根据采购人通知进场后50个日历天完成本项目所有服务，具体进场时间以采购人通知时间为准。
1.5.2质量保证期及售后服务要求： 基础质保期为2年，供应商可承诺更长质保期，并以承诺期限为准。
[bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc21423]1.6 违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc16021]1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1将争议提交滁州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2向甲方（采购人）所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc11173]1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙    方：    （单位盖章）     
法定代表人                               法定代表人
或授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）：
[bookmark: _Toc331685783]时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Toc16917]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和成交人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交人在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交人的价格。
2.1.3“服务”系指成交人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4“甲方”系指与成交人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。
[bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc32504]2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc27853]2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc30272]2.4 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc259093676]2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc7836][bookmark: _Toc28451][bookmark: _Toc19219]2.5 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc22267]2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc279701254]2.9 合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
[bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc279701259]2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc10366]2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc14066]2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc30676]2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
[bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc487900368]2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc29333]2.14 合同中止、终止
2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc14563]2.15 检验和验收
2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc279701263]2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1合同使用汉语进行书写、变更和解释；
2.16.2合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc6885][bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc14001]2.17 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc331685784]第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	











[bookmark: _Toc19978][bookmark: _Toc24935]第七章、响应文件格式
注明正本或副本

[bookmark: _Toc477418344][bookmark: _Toc461056631][bookmark: _Toc461053086][bookmark: _Toc519783893]
[bookmark: _Toc15182][bookmark: _Toc21768]资格证明文件
（响应文件一）

                 项目名称
项目编号        











供应商：                              （盖单位章）
法定代表人：                          （签字或盖章）
年        月        日
目  录
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；
（2）供应商有效的营业执照（或三证合一的有效证件）；
（3）供应商资质证书；
（4）项目负责人证书；
（5）诚信响应承诺书（格式见附件）；
（6）资信评审评分细则中所需要的证明材料；
（7）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。











[bookmark: _Toc32078][bookmark: _Toc477418345][bookmark: _Toc466709895][bookmark: _Toc17236][bookmark: _Toc466727476]附件1、法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明
供应商名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年    月     日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _
系                             （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商：                 （盖单位章）
                                        年    月     日
授权委托书
本人     （姓名）系       （供应商）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”（项目名称、编号）磋商文件，全权处理与该项目磋商、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件

                    供应商（盖单位章）：
法定代表人（身份证号码）：                      （签字或盖章）
委托代理人（身份证号码）：                      （签字或盖章）
              年    月    日

[bookmark: _Toc19090][bookmark: _Toc13606]附件2、诚信响应承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；
五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、供应商或其法定代表人或拟派项目负责人前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公共资源交易监督管理部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公共资源交易监督管理部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证成交后不转包，若有分包征得采购人同意；
九、保证成交之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
十二、与我单位负责人为同一人、存在直接控股及管理关系的单位如下表：
	我单位名称（全称）
	

	我单位法定代表人/单位负责人
	姓    名
	

	
	身份证号
	

	单位负责人为同一人的单位
	单位名称：                 

	存在直接控股关系的单位
	直接控股我单位的单位
	全称：         ，出资比例：     %

	
	我单位直接控股的单位
	全称：         ，出资比例：     %

	存在直接管理关系的单位
	直接管理我单位
	管理单位全称：             ，
管理单位全称：             ，
···

	
	我单位直接管理
	单位全称：             ，
单位全称：             ，
···

	注：
（1）直接控股关系是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人，以下同）。
（2）直接管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在直接管理与被管理关系的单位。
（3）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者成交资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
 
开户银行：                          基本账户：
供应商（盖单位章）：                法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日




注明正本或副本
[bookmark: _Toc477418350][bookmark: _Toc20357][bookmark: _Toc30054]技术标
（响应文件二）

                    项目名称
项目编号           










供应商：                              （盖单位章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
        年        月     日
目  录

[bookmark: _Toc477418351]（1）技术评分所需内容；
（2）服务承诺：是否响应磋商文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；
（3）供应商认为需要提供的其他材料。
 
















服务承诺书

致：          （采购人）     ：
本承诺声明：                           （供应商名称）对本磋商文件的相关要求       （完全响应或优于）。（包括但不限于采购内容及服务内容）承诺完全满足。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。


特此声明
 





法定代表人：                （签字或盖章）          

                                     
                                    供应商名称：        （盖章）           


日    期：                               






注明正本或副本

[bookmark: _Toc20083][bookmark: _Toc18528]商务标
（响应文件三）

                   项目名称

项目编号            








供应商：                              （盖单位章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
        年        月     日
目  录

（1）开标一览表（格式见附件）；
（2）磋商响应函（格式见附件）；
（3）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。
















附件1、开标一览表

	项目名称
	滁州学院2026年会峰校区供水管网物探、测绘及基础信息建设服务项目

	项目编号
	 2026CG-007

	供应商名称
	

	磋商范围
	全部

	总磋商报价\服务期限
	磋商总报价 （大写）：                       元
           （小写）：                        元


服务期限：               。





法定代表人（签字或盖章）：                

供应商（盖单位章）：


                                      日  期：    年  月  日 


[bookmark: _Toc7380][bookmark: _Toc9504]附件2、磋商响应函
致：（采购人）                 
我方已仔细研究了         （项目名称）磋商文件的全部内容，投标总报价愿意以人民币（大写）：                       元， （小写） ：                      元，完成所承担项目的一切工作 。
根据贵方的磋商文件，签字代表      （全名、职务）经正式授权并代表 （供应商名称）提交包含下述内容的响应文件正本壹份、副本贰份。
(1) 磋商响应函；
(2) 磋商报价表；
(3) 按磋商须知要求提供的全部文件和磋商文件要求的响应文件；
[bookmark: _Toc28747][bookmark: _Toc23961](4) 供应商相关证明文件；
(5) 我单位按磋商文件要求缴纳已缴纳磋商保证金据此函，签字代表宣布同意如下：
[bookmark: _Toc810][bookmark: _Toc12120]1、供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；
2. 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
3. 磋商报价自递交响应文件截止之日起有效期为 60个日历天；
4. 如果在规定的有效期内撤回磋商报价；或成交后未按磋商文件中磋商须知规定的向采购代理机构交纳足额的采购代理服务费，其磋商保证金将被贵方没收；
5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商报价或收到的任何磋商报价。
[bookmark: _Toc21156][bookmark: _Toc1946]6. 我单位提供如下通讯地址：                ，电子邮箱（地址）：                ，确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

地址：              邮编：
电话：              传真：
供应商代表姓名、职务：
供应商名称：                    （公章）
法定代表人（签字或盖章）：
日期： 年  月 日
[bookmark: _Toc24857][bookmark: _Toc13458][bookmark: _Toc418769921][bookmark: _Toc444778691][bookmark: _Toc427016289]附件3、最终承诺报价表
	项目名称
	滁州学院2026年会峰校区供水管网物探、测绘及基础信息建设服务项目 

	项目编号
	2026CG-007

	报价次数
	第 二 次报价

	供应商名称
	

	磋商范围
	全部

	最终报价
（详见备注说明）
	
 
磋商报价人民币大写：             元   
          
磋商报价小写：                   元


	备注说明
	


                           
供应商公章或授权代表签字：
年  月  日

注：本页《最终承诺报价表》由供应商在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填。
声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性磋商文件》，理解并完全响应文本中所有实质性要求。
[bookmark: _Toc29716][bookmark: _Toc27268][bookmark: _Toc5674][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知
一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道
在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。
（一）工程建设项目
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK92]1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：
[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK119]①被列入“失信被执行人”的;
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK117]②被列入“重大税收违法失信主体”的；
[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK84]③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；
④被列入“严重失信主体名单”的；
⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：
[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。
3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：
[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124]①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；
②被滁州市县两级公共资源交易监督管理部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；
③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK107]④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；
⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。
（二）采购项目
1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：
①被列入“失信被执行人”的;
②被列入“重大税收违法失信主体”的；
③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；
④被列入“严重失信主体名单”的；
⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。
2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK102]①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK104]①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。
4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：
①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。
二、在开评标活动中的查询程序
1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。
2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预成交候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预成交候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现成交候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。
三、相关要求
1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。
经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。
注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过“信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统(https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。
2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。
3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

















[bookmark: _Toc3854][bookmark: _Toc4578][bookmark: _Toc2729][bookmark: _Toc95223549][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK40]附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据
“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：
一、安全生产领域严重失信行为：
（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：
1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；
2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；
3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；
4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；
5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。
（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：
1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；
2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；
3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；
4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。
依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）
二、环境保护领域严重失信行为：
（一）因为环境违法构成环境犯罪的；
（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；
（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；
（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；
（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；
（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；
（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；
（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；
（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；
（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；
（十一）发生较大及以上突发环境事件的；
（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；
（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；
（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）
三、公共资源交易领域严重失信行为
（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；
（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；
（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的；
（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；
（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取成交的；
（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；
（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；
（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的；
（九）招标人在评标委员会依法推荐的成交候选人以外确定成交人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定成交人的；
（十）成交人将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将成交项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；
（十一）招标人与成交人不按照招标文件和成交人的投标文件订立合同的，或者招标人、成交人订立背离合同实质性内容的协议的；
（十二）成交人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；
（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标人进行协商谈判，成交、成交通知书发出后不与成交、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；
（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况，或者开标前泄露标底等情形的；
（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；
（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；
（十七）供应商存在提供虚假材料谋取成交、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；
（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；
（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）
四、社会保险领域严重失信行为
（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；
（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；
（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；
（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；
（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；
（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；
（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；
（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查，不如实提供与社会保险相关各项资料的；
（九）其他违反法律法规规定的。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）
五、建筑市场领域严重失信行为
（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；
（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；
（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；
（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。
各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]六、政府采购严重失信行为
供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（一）三万元以上罚款；
（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。
依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）
未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。
[bookmark: _Toc6014][bookmark: _Toc3113][bookmark: _Toc125869596][bookmark: _Toc142910967]第八章、采购人、采购代理机构对本竞争性磋商文件的确认
	     我单位对滁州学院2026年会峰校区供水管网物探、测绘及基础信息建设服务项目 的竞争性磋商文件进行确认。
采购单位：滁州学院
采购联系人：尹老师、李老师
联系电话：0550-3512075、0550-3512003
                                           
                                                                                    

                                           （单位盖章）

 2026年5月

	采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司
经办人：全晨曦
联系电话：18075270227



（单位盖章）

2026年5月
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