滁州学院2023年琅琊校区学生公寓A/B楼景观工程

竞争性谈判文件

项目编号：2023CG-032

采购人：滁州学院资产与实验室管理处（盖单位章）

采购代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司（盖单位章）

2023年 8 月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  供应商须知	4

第三章  谈判办法	19

第四章  采购需求及服务要求	21

第五章  合同主要条款及格式	22

第六章  响应文件格式	30

第七章  采购人、代理机构对本竞争性谈判采购文件的确认	39

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

滁州学院2023年琅琊校区学生公寓A/B楼景观工程的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页获取采购文件，并于2023年8月9日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023CG-032

项目名称：滁州学院2023年琅琊校区学生公寓A/B楼景观工程

采购方式：竞争性谈判

预算金额：约24万元

最高限价：239106.86元，报价不得高于最高限价，否则按无效处理。

采购需求：主要内容为学生公寓A/B楼土方及整地、灌木移植、绿化种植、挡墙工程及围墙工程、石板路（汀步）等具体内容详见图纸及工程量清单。

合同履行期限：签订合同后25个日历天施工完毕。

本项目不接受联合体。

二、申请人(供应商）的资格要求

1.企业要求：具有独立法人资格且具备承担绿化工程施工相应能力的企业。

2.项目负责人要求：园林绿化相关专业中级及以上职称。

3.信誉要求（供应商不得存在以下情形）：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

4.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑥项情形之一的，接受供应商参加本项目。

备注：第3、4条按照 “关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取采购文件

时间：2023年8月4日至2023年8月9日

地点：滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页

方式：网上下载

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年8月9日9点00分（北京时间）（从采购文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：安徽百士德工程咨询有限公司二楼会议室（滁州市会峰西路72-12号）

五、开启

时间：2023年8月9日9点00分（北京时间）

地点：安徽百士德工程咨询有限公司二楼会议室（滁州市会峰西路72-12号）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

是否要求供应商提交保证金：不要求。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

名 称：滁州学院资产与实验室管理处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区行政楼220室

联系人：陈老师、张老师

联系方式：0550-3512003、13955008593

招标代理机构信息

名 称：安徽百士德工程咨询有限公司

地址：滁州市会峰西路72-12号

联系人：吕倩

联系方式：0550-3011399、15178499373

九、公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招投标信息网

- 第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 |  | 滁州学院2023年琅琊校区学生公寓A/B楼景观工程 |
| 1.1 | 项目编号 |  | 2023CG-032 |
| 1.1 | 合同履行期限 |  | 签订合同后25个日历天施工完毕 |
| 1.1 | 供货（服务）地点 |  | 滁州学院琅琊校区 |
| 1.2 | 采购人联系人及电话 |  | 联系人：张老师；电话：13955008593 |
| 1.2 | 采购代理机构联系人及电话 |  | 联系人：吕倩；电话：0550-3011399、15178499373 |
| 1.3 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.4 | 采购预算 |  | 约24万元。 |
| 1.5 | 最高限价 |  | 239106.86元，报价不得高于最高限价，否则按无效处理。 |
| 2.1 | 采购内容 |  | 详见竞争性谈判文件第四章《采购需求及服务要求》 |
| 3.1 | 标包划分 |  | 本项目划分为 1 个标包。 |
| 4.1 | 采购方式 |  | 竞争性谈判 |
| 5.1 | 质量要求 |  | 工程质量必须达到国家规定的合格标准。 |
| 7.2 | 供应商资格条件及其他要求 |  | 详见第一章“竞争性谈判公告” |
| 9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织,供应商自行踏勘现场。 |
| 10.1 | 谈判预备会 |  | 不召开 |
| 10.2 | 供应商提出问题的截止时间及方式 |  | 请于2023年8月6日17时00前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至安徽百士德工程咨询有限公司或已邮件的形式发送至1225240102@qq.com邮箱。 |
| 10.3 | 采购人澄清的时间及方式 |  | 采购人将在2023年8月7日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 |
| 11.1 | 是否接受联合体 |  | 本项目不接受联合体 |
| 12.1 | 代理服务费 |  | 代理服务费3000元，不含专家评审费；专家评审费另计，具体以实际发生费用为准。 代理服务费支付主体：成交单位，成交单位在获取成交通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 16.3 | 供应商要求澄清谈判文件的截止时间及方式 |  | 同表10.2 |
| 23.1 | 响应有效期 |  | 响应有效期为 90 日历天（从开启截止之日算起）。在此期限内，凡符合本竞争性谈判文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 24 | 谈判保证金 |  | 是否要求供应商提交谈判保证金：不要求。 |
| 25.1 | 响应文件数量 |  | 份数：正本1份，副本2份； |
| 25.2 | 签字或盖章要求 |  | 响应文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定后，按照无效处理。 |
| 25.3 | 封套上写明 |  | 1.供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。 2.项目名称： 3.项目编号： 4.标明 “请勿在(填入前附表中规定的谈判日期和时间)之前启封”字样。 5.供应商名称： |
| 25.4 | 装订、密封要求 |  | 正/副本需采用胶装（或订书机）方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。谈判时，供应商应当将响应文件正、副本单独密封于一个密封袋中； |
| 27.1 | 提交首次响应文件截止时间 |  | 收件人：安徽百士德工程咨询有限公司 时 间：2023年8月9日9时 00分 地 点：安徽百士德工程咨询有限公司二会议室（滁州市会峰西路72-12号） |
| 27.3 | 是否退还响应文件 |  | 否 |
| 29.1 | 响应文件开启时间及地点 |  | 响应文件开启时间：同提交首次响应文件截止时间 响应文件开启地点：安徽百士德工程咨询有限公司二会议室（滁州市会峰西路72-12号） |
| 30.1 | 谈判小组的组建 |  | 谈判小组由采购人依法组建。 |
| 32.1.1 | 是否授权谈判小组确定成交候选人 |  | 是，谈判小组推荐3名成交候选人，并排序。 |
| 32.1.2 | 谈判结果公告媒介 |  | 滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）等网站 |
| 32.3 | 成交通知书 |  | 成交通知书须加盖采购人公章后方可发出。 |
| 36.1 | 履约担保 |  | 是否收取履约担保：收取 履约担保的形式：①银行转账或②银行保函或商业保险【须为见索即付保函（无条件保函）】 履约担保的金额：成交价×2.5%,取整到千位 （1）银行转账： 收款单位：成交后由采购人指定 开户银行：成交后由采购人指定 银行帐号：成交后由采购人指定 缴纳时间：成交人须在成交通知书发出后3个工作日内足额交纳履约保证金，成交通知书发出后7个工作日内签订合同，如未按期交齐履约保证金（或提供银行保函）或未按期签订合同的，视同放弃成交资格。 退还时间：①采用全额银行转账方式，履约保证金退还方式：项目竣工验收合格后一个月内付清（无息）（采购人缓建或停建的项目除外）。②采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目全部竣工验收合格之日止；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由采购人准许后撤销。（采购人缓建或停建的项目除外）。 （2）银行保函或商业保险具体要求： ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）； ②须从成交人基本账户办理； ③须由滁州本地银行（或本地（滁州市）保险公司）或在滁州具有分支机构的银行出具（或在本地（滁州市）设立分支机构的保险公司开具）； ④须有保函编号； ⑤须加盖银行、保险公司公章而非业务专用章； ⑥格式及内容须符合采购人要求,经采购人认可。 注：履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。 |
| 付款方式、时间、条件 |  | 本项目无预付款，工程竣工验收合格并完成初审后，按初审价格的70%支付工程款。项目缺陷责任期（1年，自竣工验收合格之日起计算）满，采购人组织复验，如移栽苗木死亡，将按该项综合单价2倍扣除，如外购苗木死亡，则按成交综合单价扣除，完成复审后，工程款支付至复审价格的100%。质保期一年。 |  |
| 其他说明 |  | 1、供应商若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，成交后将供应商及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消成交候选供应商资格。 2、系统中提供的表格与谈判文件中不一致时，以谈判文件中提供的表格格式为准。 3、本谈判文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各供应商的响应文件只要满足其中任一条款，均视为对本谈判文件的响应。 4、本项目竞争性谈判公告与本谈判文件不一致之处，以本谈判文件为准；如供应商须知前附表的规定与供应商须知的规定不一致，以供应商须知前附表为准。 5、本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 |  |

二、供应商须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次采购项目名称：见供应商须知前附表。

项目编号：见供应商须知前附表。

采购人：见供应商须知前附表。

供货期（合同履行期限）：见供应商须知前附表。

供货地点：见供应商须知前附表。

1.2采购人及联系人: 见供应商须知前附表。

代理机构及联系人: 见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4本项目预算：见供应商须知前附表。

1.5本项目最高限价：见供应商须知前附表。

2.采购范围：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2技术要求：详见谈判文件第四章《采购内容及服务需求》。

3.标段划分：

3.1本项目划分： 一 个标段

4.采购方式：

4.1本项目采购方式：见供应商须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次采购项目合同采用  固定单价 。

6.谈判办法：

6.1本次竞争性谈判采用  最低价评标价法  （详见第三章谈判办法）

7.供应商资格：

7.1本项目供应商资格：见供应商须知前附表。

8. 谈判费用

8.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1不组织,供应商务必自行踏勘现场。

9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10. 谈判预备会

10.1本项目不召开谈判预备会。

10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至安徽百士德工程咨询有限公司或已邮件的形式发送至1225240102@qq.com邮箱，以便采购人澄清。

10.3采购人在供应商须知前附表规定的时间，将对供应商所提的问题进行澄清。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

11.联合体：详见供应商须知前附表。

12.代理服务费：详见供应商须知前附表。

13.供应商应注意的事项

13.1供应商一旦参加响应，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。供应商必须严格按谈判文件的要求编制响应文件。

13.2供应商对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足谈判文件的相关要求。

13.3推荐品牌有助于供应商选择响应产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但响应产品的技术参数，要最大限度满足谈判文件提供的详细参数。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次采购货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本谈判文件不再对上述情况进行描述。

13.6供应商的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.7成交候选供应商无正当理由放弃成交候选人资格的，其将被记不良信息记录。

（二）谈判文件

15. 谈判文件的编制依据

根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本谈判文件。

16. 谈判文件的组成

16.1 谈判文件包括内容：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  谈判办法

第四章  采购内容及服务需求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件格式文本

第七章  采购人、代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，采购答疑亦为谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

16.3供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和方式提交疑问内容，要求采购人对谈判文件予以澄清。

16.4谈判文件的澄清将按供应商须知前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

17. 谈判文件的修改、补充、解释

17.1谈判文件发出后，采购人在规定的提交首次响应文件截止时间前可对谈判文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。谈判文件的修改、补充等内容作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 供应商应在响应文件提交截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由供应商自负。

17.3 谈判文件的解释

本谈判文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

18. 谈判文件的发出

18.1  谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充及采购答疑等均应报采购人备案后，方可发出。

（三）响应文件的编制

19. 响应文件的语言及度量衡单位

19.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就谈判的所有往来函电，均须使用简体中文。

19.2除谈判文件中另有规定外，响应文件使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20. 响应文件的组成

20.1本项目所有招标内容只允许供应商有一个响应方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其谈判将被拒绝。

20.1.1供应商编写的响应文件应包括下列部分：

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（格式见附件）；

（2）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（3）企业法人营业执照（须提供复印件并加盖供应商公章）；

（4）拟任项目负责人有效身份证、职称证；

（5）供应商拟委任供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判截止时间前三个月内任意一个月的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料）；

（6）谈判响应报价函（格式见附件）；

（7）服务响应承诺函（格式见附件）；

（8）工程量报价清单；（格式见附件）；

（9）供应商认为需要的其它证明材料。（如有）

以上资料须按顺序装订并每页加盖公章，供应商所提交的响应文件的完整与否，直接影响供应商的评价，否则造成的一切风险均由供应商自行承担。

谈判小组只依靠供应商递交的响应文件及其按竞争性谈判文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

21．响应文件格式

21.1.1供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写“谈判响应函”、“响应报价一览表”以及其他相关文件。

22. 响应报价

22.1响应报价（含最后报价，下同）全部采用人民币表示。

22.2供应商只允许有一个方案、一个报价。

22.3供应商的响应报价应为完成本次采购项目的一切费用，应综合考虑服务过程中发生的所有费用。报价小数点后保留两位小数，小数点后第三位小数按四舍五入原则调整，合同价今后将不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

22.4响应报价的价格是完成项目全部工作内容（包括后期的相关服务）的价格，其单价即为履行合同的固定单价。响应报价包括货到施工场所的人工费、材料费（含主材、配件及安装辅材等）、机械费、运输费、装卸费、包装费、设备吊装费、试验检验费、安装及调试费、招标代理费、专家评审费、管理费、利润、风险费用、验收、培训及后期服务及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，成交单价今后将不作任何调整。

22.5因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在报价中。

22.6供应商的报价不得高于本次最高限价，否则将作为无效响应处理。最高限价详见供应商须知前附表。

22.7如响应文件中未列明全面实现响应服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在报价中。

22.8谈判报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

22.9谈判报价中不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.10本次谈判实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价（最后报价）在响应文件通过评审后，有效的供应商现场进行二次报价，第二次报价即为最后报价，谈判结果以供应商的最后有效报价为准，采购人根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商（若最后最低报价有两家及以上相同时由谈判小组通过抽签的方式确定排名）。提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价的综合单价结合提交首次响应文件中的各项综合单价按总价同比例下浮（计算下浮比例时最后报价和首次响应报价均扣除暂列金额、暂估价及相应税金），价款结算时按计算后的成交下浮比率进行调整，但本项目最高投标限价中如有暂估价或暂列金额的，供应商最后报价时包含暂估价或暂列金额，该费用结算时不予下浮。

23. 响应有效期

23.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为90天。

23.2在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

24. 谈判保证金（本条不采用）

（四）响应文件的密封和递交

25. 响应文件的份数和签署

25.1  响应文件数量：份数：正本 1 份，副本 2 份；

25.2  响应文件应打印或用不褪色的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权代表签字、加盖单位公章。被授权代表签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或被授权代表签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应采购文件的响应文件将会被认定为无效。正本与副本不一致时以正本为准。

25.3响应文件统一采用A4纸编制，文本格式采用常规的文本格式。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

25.4除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的被授权代表在旁边签字才有效。

25.5以电话、传真、电子邮件形式的谈判将被拒绝。

26.响应文件的包装和标记

26.1 供应商制作响应文件，一正二副。每套“响应文件”封面应注明“正本”或“副本”。一旦正本与副本不符，以正本为主，响应文件正副本密封于一个密封袋中。

26.2响应文件必须密封递交。正/副本需采用胶装（或订书机）方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。

26.3所有响应文件的密封袋应加盖供应商公章或法定代表人或被授权代表签字（或盖章）。

26.4响应文件的密封材料和样式不作统一规定，各供应商应使用不易破损的包装材料进行包装。

封套均应按下述写明：

项目名称：

标明 “请勿在(填入前附表中规定的谈判日期和时间)之前启封”字样。

供应商名称：

27. 响应文件的提交

27.1 所有响应文件都必须按“供应商须知前附表”中规定的响应文件递交截止时间前送达采购文件规定的递交地址。

27.2 出现第8.3款因采购文件的修改推迟响应截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

27.3在响应文件递交截止时间之后的任何响应文件将拒绝接收。

28．响应文件的修改与撤回

28.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充或修改的内容作为响应文件的组成部分。

28.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照采购文件的规定密封、标记和提交。其送达时间不得迟于响应截止时间。

28.3 在响应截止期之后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。

28.4 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

（五）谈判、评审和成交

29. 谈判

29.1  开启的时间和地点

29.1.1采购人按本须知第27条提交响应文件的截止时间和地点谈判。

29.2  参与谈判的监督部门

29.2.1采购人可以邀请相关监管部门参加。

29.3供应商法定代表人（或被授权代理人）必须准时到场参加开启会议，并出示法定代表人身份证原件或被授权代理人身份证原件，以便开启会议上证明其身份及响应资格。

29.4开启程序

开启会议由 安徽百士德工程咨询有限公司 采购代理机构或采购人主持。

（1）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并确认供应商相关人员是否到场；

（2）宣布开启人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

（4）宣布开启顺序（按响应文件顺序拆标书并唱标）；

（5）谈判小组进行初审(资格性审查和符合性审查)；

（6）谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款并以书面形式同时通知所有参加谈判的服务商；

（7）供应商应当按照谈判文件的变动情况（如有）和谈判小组的要求重新提交响应文件；

（8）由谈判小组采用最低价评标价法对提交二次报价（也是最后报价）进行评审；

(9) 谈判小组根据评审结果推荐成交候选人，主持人宣布评审结果；

(10) 有关人员在开启记录上签字确认；

（11）开启结束。

多标段（包）项目应按以上顺序依次开启。

29.5谈判异议

供应商对开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

30. 谈判小组

30.1  谈判小组的组成

30.1.1评标由采购人依法组建的谈判小组负责。

30.1.2谈判小组负责人依法推荐或确定。

30.2  谈判小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

30.3  谈判小组成员有下述情形的，应当主动提出回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

30.4谈判小组会接受采购人授权对供应商资格进行审查。

30.5谈判小组应接受与评审活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。响应文件及与评审有关的资料应当保密。

31. 评审

31.1  评审准备工作

31.1.1阅读由采购人或代理单位编写的采购项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究谈判文件和相关评审资料，获取评审所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉谈判文件规定的评审方法及在评审过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评审工作用表。

31.2  谈判办法

31.2.1谈判小组按照第三章“谈判办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“谈判办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

31.3评审原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4响应文件的澄清

31.4.1 在评审过程中，谈判小组认为需要，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。

31.4.2 书面答复须经供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为响应文件的组成部分。

31.5评审意见分歧的处理办法:

（1）谈判小组应当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）竞争性谈判当事人对评审结果提出异议或者投诉，采购人认为需要重新进行评审的，谈判小组成员应当按照监督机构要求重新评审。

31.6评审报告的签署

31.6.1 谈判小组对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审资料上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

31.7评审过程的保密

谈判评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

31.8成交公告

采购人应将所有成交候选人的情况在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）予以公告，公告期为1个工作日。

32. 成交

32.1 成交人的确定

32.1.1除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

32.1.2成交候选人无正当理由放弃成交候选资格的，被记不良信息记录。

32.1.3成交人确定后，采购人应将成交人名单在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）等网站上公告。

32.2 成交通知书

32.2.1采购人或代理机构应在成交人确定之日起2个工作日内，向成交人发出成交通知书。

32.2.2成交通知书须加盖采购人、代理公司公章后，方可发出。

32.2.3采购人将在发出成交通知书的同时，向未通过资格审查的供应商告知其未通过的原因和其评审排序。

33. 开启、评审异常情况处理

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)供应商少于三个的；

(2)谈判小组评审认为响应文件均不满足响应性要求时否决所有供应商的；

(3)谈判小组对一部分无效响应文件处理后其他有效供应商不足三个使得谈判明显缺乏竞争而决定否决全部响应文件的。

（六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1本采购项目的合同将授予按本供应商须知第32条规定所确定的成交人。

35. 合同协议书的签订

35.1采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起7个工作日内，按照谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面采购合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2采购人如不按供应商须知第35.1条的规定与成交供应商订立合同，或者采购人要求成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当对成交供应商进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3成交供应商如不按供应商须知第35.1条的规定与采购人订立合同，给采购人造成的损失的，成交供应商应当对采购人进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。成交供应商如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

35.4成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

36.验收

36.1按照《滁州学院采购项目验收管理办法》进行验收。

37.履约保证金

37.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的担保形式、金额提交履约担保。

37.2 成交供应商不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，给采购人造成的损失的，成交供应商应当对采购人进行赔偿。

（七）纪律和监督

38. 对采购人的纪律要求

38.1采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

39. 对供应商的纪律要求

39.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

40. 对谈判小组成员的纪律要求

40.1谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

40.2在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“谈判办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

41. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

41.1与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评标活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 第三章  谈判办法

一 、总则

1. 谈判原则

1.1严格按照采购文件要求和内容进行谈判。

2.谈判内容

2.1供应商提供货物、服务等均符合招标要求，即进行竞争性谈判。

供应商的成交价格：采用两次报价形式，以有效报价的最低价，确定成交价。判响应报价函价格作为第一次报价，谈判小组将与供应商就响应报价等内容进行谈判，然后供应商进行二次报价（综合单价同比例下浮），第二次响应报价不得高于其第一次响应报价，否则取消其响应报价资格。如果二次报价相同时则采购人采取现场抽签决定排名情况，谈判过程中，若响应价格双方不能达成一致，可宣布本次谈判失败。评审过程中，若出现本上述以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待谈判小组确定后，再行评定。

2.2工期、质量、价格等。

二、响应文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 格式见附件，检验响应文件。 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）企业法人营业执照 | 检验响应文件。 |
|  |  | （3）拟任项目负责人有效身份证、职称证 | 检验响应文件。 |
|  |  | （4）供应商拟委任供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。 | 检验响应文件。 |
|  |  | （5）诚信响应承诺书 | 格式见附件，检验响应文件。 |

4.符合性审查

4.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效性 | （1）响应文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）响应方案 | 每个分包只能有一个方案响应。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （4）响应文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）响应文件份数 | 符合谈判文件要求。 |
|  |  | （6）响应文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 最大限度满足竞争性谈判文件要求。不满足者按评分细则进行评审评分。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 最大限度满足竞争性谈判文件要求。不满足者按评分细则进行评审评分。 |

4.2资格审查中涉及的有关证明材料及相关证书，相应文件中须按谈判文件要求提供，以供审查。

4.3谈判小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上响应。

4.5只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

5.1评审阶段，谈判小组可能会要求有关供应商就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

5.2在评审过程中，谈判小组认为需要，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

5.3谈判小组修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应数量与谈判数量不一致时，以谈判数量为准；当报价函的总报价与报价一览表不一致时，以报价一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及报价一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；响应的数量与谈判的数量不一致时，以谈判数量为准。

5.4谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签章予以确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，谈判小组应当否决其响应。

# 采购需求及服务要求

具体需求及服务要求详见施工图纸、工程控制价及工程量清单

- 第五章 合同主要条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局  制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。

6.工程承包范围：施工图纸和工程量清单载明的施工内容及施工过程中的变更调整内容（如施工图纸和工程量清单不一致，由采购单位负责解释）。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。被选取人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按500元/天处以违约金，提前不奖励。

三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元)；

2.合同价格形式：         固定单价合同        。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    双方签字章后     生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆  份，承包人执  贰  份。

发包人：  (公章)                               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：  

地  址：                        地  址：  

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：      

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：  

电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                          账  号：

第二部分  通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

- 专用合同条款

1.   工程价款的支付

1.1工程预付款：   不预付工程款      。

1.2工程款支付：本项目无预付款，工程竣工验收合格并完成初审后，按初审价格的70%支付工程款。项目缺陷责任期（1年，自竣工验收合格之日起计算）满，采购人组织复验，如移栽苗木死亡，将按该项综合单价2倍扣除，如外购苗木死亡，则按成交综合单价扣除，完成复审后，工程款支付至复审价格的100%。

1.3甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

2.   合同价款及调整

2.1本合同价款采用固定单价确定

2.2风险费用的计算方法：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干。

2.3 结算价=成交价±工程量增减×一次报价综合单价×（成交价-暂列金）/（一次报价-暂列金）±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价）×A-暂定金额（未使用或未施工部分）±合理工程索赔。【A为投标让利幅度，A=（成交价-暂列金）/（最高投标限价-暂列金）】

2.4风险范围以外合同价款调整

2.4.1工程量变更造价：

2.4.1.1工程量清单数量误差和非成交人原因引起工程量变更，工程量按实调整；

2.4.1.2因业主原因引起的设计调整工程量清单内工程量变化，直接引用成交综合单价调整工程总造价。设计变更引起的工程量清单数量的误差按实计量调整。

2.4.1.3发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：

（1）合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人提出适当的综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以投标让利幅度作为结算依据。投标让利幅度=（成交价-暂列金）/（最高投标限价-暂列金）。

（3）清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

2.4.2工程索赔引起合同价的调整

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

2.4.3措施项目变动引起合同价的调整

2.4.3.1 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。

3.超工期罚款：每天500元。如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。

4. 安全文明施工与环境保护

4.1安全文明施工

4.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零安全生产事故的发生，否则按4.1.5条款执行。

4.1.2 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

4.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

4.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。

4.1.5发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以5万元的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以3万元的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以2万元的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以1万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4.1.6发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以5万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以3万元的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以2万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以1万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

5、现场管理

5.1.承包人应服从发包人以及现场管理人员、审计人员的管理（发包人有权对局部工程进行调整），承包人及时办理签证，因承包人原因造成的后果，由承包人承担，发包人不予办理。

5.2对严重拖延工期或施工质量不达要求的，经发包人多次督促，施工单位拒不执行的、不整改的，发包人可终止施工合同并与承包人进行清算，同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，否则没收承包人履约保证金、承包人要承担相关工期延误引起的所有损失。

合同终止后，对验收合格的已完工程量，发包人按照合同约定的结算价计算方式支付相应的工程价款；验收不合格但经修复验收合格的按照上述办法结算，经修复验收不合格的承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

5.3本工程承包人不得将项目转包、分包，以上如有违反，发包方有权中止合同并取消成交资格、没收履约保证金，给发包方造成的损失，依法承担赔偿责任。

5.4在施工过程中，承包人必须保护好现场设施。如有损坏，由承包人负责修复，并承担因损坏原有设施而造成的全部责任。

6、送审要求：

（1）承包人结算资料应该一次性申报，发包人只接受一次申报结算，若承包人申报结算有遗漏（工程量少报、漏报、掉项）不得追加；承包人申报资料若有缺陷，只有发包人要求补充、完善时方可补充。结算结束标志，发承包人双方签署结算单（工程定案表）。
（2）工程审计结算时，采用委托审计方式的，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分,由承包人承担审计咨询费用；对审减额在10％以下（含10%）的部分，由发包人承担审计咨询费。承包人承担的审计咨询费用由发包人从工程款中代扣。
（3）承包人委派（姓名：） （电话： ）（邮箱：）  代表承包人全权办理与结算审计相关的一切事宜。
（4）承包人须积极配合发包人审计费开票工作,承包人纳税人识别号：     ，开户行及账号：     。

7、本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

- 第六章  响应文件格式

正/副本

封面

滁州学院2023年琅琊校区学生公寓A/B楼

景观工程

谈判响应文件

供应商名称：                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

时间：   年    月   日

目  录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（格式见附件）；

（2）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（3）企业法人营业执照（须提供复印件并加盖供应商公章）；

（4）拟任项目负责人有效身份证、职称证；

（5）供应商拟委任供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的谈判截止时间前三个月内任意一个月的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料）；

（6）谈判响应报价函；（格式见附件）

（7）服务响应承诺函；（格式见附件）

（8）工程量报价清单；（格式见附件）

（9）供应商认为需要的其它证明材料。（如有）

附件一：

(1)法定代表人身份证明

供 应 商：

地    址：

成立时间：       年     月       日

经营期限：

姓    名：                性    别：

年    龄：                职    务：

系    （供应商名称）    的法定代表人 。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：       （盖章）

年    月   日

- （2）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人   姓名）系注册于  （供应商地址）   的（供应商名称）  的法定代表人，现代表我单位授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位合法代理人，代表本单位参加  （项目名称）  的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

本授权书于    年   月   日签字（或盖章）生效，特此声明。

| 法定代表人（负责人）身份证复印件 正面 | 被授权代表身份证复印件 正面 |
| --- | --- |
| 反面 | 反面 |

注：此授权书的有效期应与响应文件有效期一致

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权代表：（签字或盖章）

（备注：供应商应将此授权书除装订在正、副响应文件外单独携带一份，以备现场审查。）

附件二：

诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加      （项目名称）    项目的投标（谈判）；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标（谈判），不以他人名义投标（谈判）或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通投标（谈判），损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标（谈判）资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标（谈判）资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证成交后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证成交之后，按照响应文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标（谈判）中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司成交，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2012】23号文件要求办理“一卡通”手续；

十二、如在投标（谈判）过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司成交，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是谈判截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消谈判或者成交资格、记入不良行为记录、已交纳履约保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

供应商（盖单位公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

附件三：

谈判响应报价函

致：

1、根据你方招标工程项目的                 采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的供应商须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以  （币种，金额，大小写）       元的总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件及有关附件，承诺采购文件及有关附件中所有条款均响应。

3、一旦我方成交，我方将派出           为本工程项目负责人，保证按照采购人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。

4、如果我方在本响应文件有效期内撤回响应文件，或在成交通知书下达后 7天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权取消我单位成交资格，另选成交单位。

5、如果我方成交我方将按照采购文件的规定提交        万元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

供应商：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年             月             日

附件四：

服务响应承诺函

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                   （供应商名称）对本采购文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

供应商：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日    期：  年   月 日

附件五：

工程量清单报价书

工程响应报价书格式书：参照控制价（最高投标限价）的格式，便于评委评审商务标，

竞争性谈判报价单（盖章后手持带到开标现场填写）

| 序号 | 名称 | 事 项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院2023年琅琊校区学生公寓A/B楼景观工程 |
| 2 | 项目编号 | 2023CG-032 |
| 3 | 报价次数 | 第 次报价 |
| 4 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 4 | 谈判总报价 （人民币） | （大写）： |
|  |  | （小写）： 元 |
| 5 | 声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性谈判文本》，理解并承诺：1、我方无条件完全响应文本中所有实质性要求； 2、各项综合单价按照总报价下浮率比例下浮。 |  |

供应商：                    ；授权委托人：

备注：

1、成交原则：以价格为主要因素确定成交供应商，即在满足上述实质性要求的前提下，根据最终报价选择最低价成交。如果谈判小组认为最低报价明显偏离市场价可宣布无标。

2、供应商报价均须在最高限价范围内，二次报价不得高于一次报价（谈判响应报价函中报价），否则，取消谈判资格。

3、成交单价按成交总报价/响应文件总报价的同比例下浮。

- 第七章   采购人、代理机构对本竞争性谈判采购文件的确认

我单位对滁州学院2023年琅琊校区学生公寓A/B楼景观工程的竞争性谈判采购文件进行确认。 采购人：滁州学院资产与设备处 联系人：陈老师、张老师 联系方式：0550-3512003、13955008593 （单位盖章） 2023年8月

采购代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司 经办人：吕倩 电 话：15178499373 （单位盖章） 2023年8月