滁州学院一站式学生社区大厅及公寓廊道等改造项目

项目编号：2023CG-034

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：滁州学院资产与实验室管理处

代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司

2023年8月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评标办法	15

第四章  采购内容及要求	17

第五章  合同条款及格式	18

第六章  工程量清单	24

第七章   技术标准和要求	25

第八章   投标响应文件格式	26

第九章  采购人、代理机构对本竞争性谈判文件的确认

43

- 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

滁州学院一站式学生社区大厅及公寓廊道等改造项目的潜在供应商应在滁州学院资产与实验室管理处网站（https://zcc.chzu.edu.cn）获取采购文件，并于2023年8月11日09时00分（北京时间）前提交谈判响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023CG-034

项目名称：滁州学院一站式学生社区大厅及公寓廊道等改造项目

预算金额：约35.7万元

最高限价：356316.41元

资金来源：财政资金

采购需求：滁州学院“一站式”学生社区大厅及学生公寓廊道等改造工程主要包括“一站式”大厅及室外、女生公寓9号楼及校园面试直播间的改造装饰装修，具体详见最高投标限价。

合同履行期限：合同签订后25个日历天内完成所有内容，供应商自报的承诺工期为考核标准，如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。

本项目不接受联合体。

二、投标供应商资格

1、企业要求：具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（或以上）资质的企业，同时具备住建部门颁发的有效安全生产许可证的企业。

2、拟任项目负责人资格要求：应持有在本单位注册的建筑工程专业贰级（或以上）注册建造师，本项目不接受投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）作为拟任项目经理（建造师）参加投标。

3、信誉要求：供应商不得存在以下情形：

- ①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

- ②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

- ③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

- ④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

- ⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

- ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

- 4、供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑥项情形之一的，接受供应商参加本项目。

- 备注：第3、4条按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

- 三、获取采购文件

## 时间：2023年8月7日至2023年8月11日

## 地点：滁州学院资产与实验室管理处网站

## 方式：网上下载

## 售价：0

四、谈判响应文件提交

截止时间：2023年8月11日09时00分（北京时间）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室(滁州市丰乐大道1999号茂业长江财富广场C座16楼)。

五、开启

时间：2023年8月11日09时00分（北京时间）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室(滁州市丰乐大道1999号茂业长江财富广场C座16楼)。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

1.是否要求供应商提交保证金：

☑不要求。

八、其他补充事宜

无

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

- 名 称：滁州学院资产与实验室管理处

- 地址：安徽省滁州市会峰西路1号

- 联系方式：0550-3512003、13965950463

- 招标代理机构信息

- 名 称：安徽诚信建设项目管理有限公司

- 地　址：滁州市丰乐大道1999号茂业长江财富广场C座16楼

- 联系方式：0550-3023099  15212199034

## 3.项目联系方式

## 项目联系人：李老师、聂老师

## 联系方式：0550-3512003、13965950463

第二章  投标须知

# A、投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院一站式学生社区大厅及公寓廊道等改造项目 |
| 2 | 项目类别 | 改造工程 |
| 3 | 采购人 | 滁州学院资产与实验室管理处 |
| 4 | 招标代理机构 | 安徽诚信建设项目管理有限公司 |
| 5 | 供货期（工期） | 合同签订后25个日历天内完成所有内容，供应商自报的承诺工期为考核标准，如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。 |
| 6 | 项目地址 | 滁州学院（具体地点有采购人指定） |
| 7 | 采购范围 | 详见最高投标限价 |
| 8 | 投标有效期 | 60个日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 9 | 项目预算 | 35.7万元 |
| 10 | 供应商资格要求 | 详见竞争性谈判公告 |
| 11 | 谈判保证金 | 本项目无需缴纳谈判保证金 |
| 12 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体。 |
| 13 | 谈判响应文件份数 | 正本一份，副本三份 |
| 14 | 封套上写明 | 1、供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。 2、项目名称： 3、标明 “请勿在(填入前附表中规定的开标日期和时间)之前启封”字样。 |
| 15 | 最高限价 | 总价最高限价为356316.41元，超过最高限价的报价无效。 |
| 16 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘；供应商可自行踏勘，踏勘产生的一切费用及风险由供应商自行承担。现场踏勘、技术咨询：聂老师13965950463。 |
| 17 | 答疑、澄清 | 请于2023年8月9日8时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州学院资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至(971219662@qq.com)邮箱，采购人将在2023年8月9日17时前以澄清公告形式在滁州学院资产与实验室管理处网页（https://zcc.chzu.edu.cn）采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 |
| 18 | 装订、密封要求 | 谈判响应文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹的可随时拆换的方式装订，不得有零散页。谈判响应文件应按照“谈判响应文件格式”的目录次序装订。谈判响应文件正副本密封于谈判响应文件袋内。 |
| 19 | 谈判响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽诚信建设项目管理有限公司 时 间：2023年8月11日09时00分 地 点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号茂业长江财富广场C座16楼） |
| 20 | 开标时间及地点 | 开标时间：同谈判响应文件提交截止时间 开标地点：同谈判响应文件提交地点 |
| 21 | 谈判小组的组建 | 谈判小组由采购人依法组建，人数：3人。 |
| 22 | 是否授权谈判小组确定成交候选人 | 是，推荐的成交候选供应商人数：3名，并标明排序。 |
| 23 | 成交通知书 | 成交通知书须加盖采购人和代理公司公章后方可发出。 |
| 24 | 履约担保 | 是否收取履约担保：☑收取，□不收取 履约担保的形式：①银行转账或②银行保函或商业保险【须为见索即付保函（无条件保函）】 履约担保的金额：成交价×2.5%,取整到千位 （1）银行转账： 收款单位：成交后由采购人指定 开户银行：成交后由采购人指定 银行帐号：成交后由采购人指定 缴纳时间：成交人须在成交通知书发出后3个工作日内足额交纳履约保证金，成交通知书发出后7个工作日内签订合同，如未按期交齐履约保证金（或提供银行保函）或未按期签订合同的，视同放弃成交资格。 退还时间：①采用全额银行转账方式，履约保证金退还方式：项目竣工验收合格后一个月内付清（无息）（采购人缓建或停建的项目除外）。②采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目全部竣工验收合格并备案完成之日止；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由采购人准许后撤销。（采购人缓建或停建的项目除外）。 （2）银行保函或商业保险具体要求： ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）； ②须从成交人基本账户办理； ③须由滁州本地银行（或本地（滁州市）保险公司）或在滁州具有分支机构的银行出具（或在本地（滁州市）设立分支机构的保险公司开具）； ④须有保函编号； ⑤须加盖银行、保险公司公章而非业务专用章； ⑥格式及内容须符合采购人要求,经采购人认可。 注：履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。 |
| 25 | 付款方式 | 不预付工程款，工程竣工验收合格并出具正式审计报告后付至审计价的97%，余款部分作为质量保证金，工程质量保修期（两年，从验收合格之日起计算）满一个月内无息退还质量保证金。 |
| 26 | 招标代理服务费及专家评审费 | 本项目采购代理费3000元和专家评审费（以实际发放费用为准）由成交人在领取成交通知书前一次性向采购代理机构付清。上述费用供应商在报价让利时应综合考虑在报价中。 |
| 27 | 其它 | ①本竞争性谈判文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各投标供应商的投标响应文件只要满足其中任一条款均视为对采购文件的响应。 ②成交单位在校施工期间须确保师生等人员安全，杜绝发生安全事故，否则由此造成的损失均由成交单位承担，采购人将不再为此承担任何责任和费用。 |

一、总  则

1.   工程概况

1.1  本次招标工程名称：滁州学院一站式学生社区大厅及公寓廊道等改造项目

项目地点：滁州学院（具体地点由采购人指定）

采购人：滁州学院资产与实验室管理处

1.2  本工程建设规模：工程投资估算约35.7万元，具体详见工程量清单及最高投标限价。

1.3   本工程总概算造价约35.7万元。

1.4   现场条件：

①施工场地：   已具备  ；

②施工用水、电： 自行解决，费用自理  ；

③场内外道路：  自行解决，费用自理   。

2.   招标范围

2.1  本次招标范围依据采购人提供工程量清单中的所有内容。

3.   承包方式

3.1  承包方式：施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全）    。

4.   供货期（工期）

4.1  供货期（工期）：合同签订后25个日历天内完成所有内容，供应商自报的承诺工期为考核标准，如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。

5.   质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

6.  投标供应商资格要求

6.1、企业要求：具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（或以上）资质的企业，同时具备住建部门颁发的有效安全生产许可证的企业。

6.2、拟任项目负责人资格要求：应持有在本单位注册的建筑工程专业贰级（或以上）注册建造师，本项目不接受投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）作为拟任项目经理（建造师）参加投标。

6.3、本项目不接受联合体。

7.    资金来源

7.1   资金来源：  财政资金  ，资金已落实。

8.    标段划分

8.1   该工程划分：  一  个标段

9.    招标方式

9.1   本工程招标方式： 竞争性谈判  。

10.   计价方式

10.1  本工程招标计价方式：工程量清单计价。

10.2  本工程合同计价方式： 固定单价合同  。

11.  评标办法

11.1  本工程评标办法：经评审的最低评标价法  （详见第二章评标办法）

二、采购文件

12.   采购文件的编制依据

12.1  根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《谈判小组和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

13.   采购文件的组成

13.1  采购文件包括内容：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及要求

第五章  合同条款及格式

第六章  工程量清单

第七章  技术标准和要求

第八章  投标响应文件格式

第九章  采购人、代理机构对本采购文件的确认

13.2  除13.1内容外，图纸、招标答疑亦为采购文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

13.3  供应商在下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，否则，由此引起的损失均由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的谈判响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被否决。

14.   采购文件的澄清、修改、补充、解释

14.1采购文件发出后，采购人可对采购文件进行必要的澄清、修改和补充，采购文件的澄清、修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

14.2  本采购文件由采购人和委托的招标代理机构负责解释。

15.   踏勘现场及投标预备会

15.1   踏勘现场

15.1.1供应商自行对工程现场及周围环境对照采购文件、工程量清单进行详尽仔细踏勘，以便供应商获取有关编制谈判响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商须慎重考虑踏勘现场，对现场不清楚或有异议可咨询业主项目负责人，成交后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。

15.2  投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会；供应商自行组织勘察现场。

16.   采购文件的发出

16.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报采购人确认后，方可发出。

- 17. 工程量清单的组成、格式及内容

- 17.1 工程量清单的组成、格式及内容见第六章“工程量清单”。

- 18.工程量清单

- 18.1 工程量清单编制由采购人提供。

- 18.2 工程量清单是采购文件的组成部分。

- 18.3 采购人应对其提供的工程量清单的准确性和完整性负责。

- 19. 投标报价

19.1供应商只允许有一个方案、一个报价，多个方案、多个报价将被否决。

19.2本项目的投标报价采用固定全费用综合单价法报价，除非合同另有规定，响应综合单价是指完成采购需求全部内容的价格，包括但不限于为完成本项目所发生的：人工费、材料费【包括所有材料及设备的生产（购买）、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）】、施工机具使用费、管理费、利润、风险费用、施工措施费用、不可竞争费用、税金、代理费用、专家评审费等为完成本工程项目所需发生的一切费用。综合单价一次性包死，不予调整。

20.最高投标限价

20.1  高于投标报价最高限价的，其谈判响应文件按无效投标处理。

三、谈判响应文件的编制

21谈判响应文件的组成

21.1  谈判响应文件包括以下内容：

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

备注：自2022年1月1日起，建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理为注册建造师（含一级、二级）的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》和安徽省《关于执行<全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书>标准的通知》中电子证书的有关使用要求，建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效（其他省份建造师电子证书执行该省现行政策规定）。

（7）拟任项目负责人养老保险证明（备注：持有社保部门出具的本单位为其缴纳的响应前近三个月内任意一月的养老保险证明，或供应商提供承诺已为上述人员缴纳养老保险证明的承诺书（格式自拟）。）；

（8）服务承诺书；

（9）投标函；

（10）工程量清单报价书；

（11）供应商认为需要的其它证明材料。

22．工程量清单报价

22.1 供应商应按“工程量清单报价书”的要求填写相应表格。

22.2  材料、机械、人工

22.2.1 本工程所有材料价格一次性包干，不予调整。

22.2.2 本工程施工机械费一次性包干，不予调整。

22.2.3人工费不予调整。

23.   投标有效期

23.1  投标有效期为 60 个日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的谈判响应文件均保持有效。

23.2  在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收谈判保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

24.   谈判保证金（本项目不采用）

24.1  谈判保证金数额：详见投标须知前附表。

24.2  供应商出现下列情况，其谈判保证金将不予退还。

24.2.1凡是通过资格审查的合格供应商，没有正当理由不得放弃投标，否则，采购人将不予退还其谈判保证金；

24.2.2投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回其谈判响应文件；

24.2.3成交单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

24.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

24.2.5法律法规规定的其它情形。

四、谈判响应文件的密封和递交

25.   谈判响应文件的份数和签署

25.1  谈判响应文件：书面文件一式 四 份，正本 壹 份，副本 叁 份。

25.2  谈判响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在谈判响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

25.3  响应文件中的授权书、诚信投标承诺书、投标函应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，应当否决其投标。

26.   谈判响应文件的装订、密封和标记

26.1  谈判响应文件的装订要求

26.1.1响应文件按其组成内容的顺序装订在一起。

26.2  谈判响应文件的密封

26.2.1供应商应当将响应文件正本、副本密封在响应文件袋内。

26.3  谈判响应文件密封袋的标记

26.3.1在谈判响应文件密封袋上应写明供应商名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标项目名称。

26.3.2谈判响应文件的密封袋应加盖供应商印章；否则，该谈判响应文件将被拒绝。

27.   谈判响应文件的提交

27.1  谈判响应文件提交的收件人、截止时间及地点

    收件人： 安徽诚信建设项目管理有限公司

时  间： 详见投标须知前附表

地  点： 详见投标须知前附表

27.2  迟交的谈判响应文件

27.2.1采购人在本须知第27.1款规定的投标截止时间以后收到的谈判响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

28.   谈判响应文件的补充、修改与撤回

28.1  供应商在提交谈判响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的谈判响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。

28.2  供应商对谈判响应文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在谈判响应文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

28.3  在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改谈判响应文件。

五、开标、评标和定标

29.   开标

29.1  开标的时间和地点

29.1.1采购人按本须知第27.1条提交谈判响应文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有供应商参加。

29.2  参与开标的相关部门：采购人等。

29.3  对参加开标的供应商的要求

29.3.1 供应商的法定代表人（或委托代理人）必须准时参加开标会议，供应商在开标时必须携带（手持或封入谈判响应文件袋中均视为携带）下列证件的原件，以供资格审查，否则，该供应商的谈判响应文件将被否决。

法定代表人证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

对于投标申请人不能按时提供以上证件原件的供应商，该供应商的谈判响应文件将被否决。（手持或封入谈判响应文件袋中均视为携带）。

只有通过审查的供应商才能进入下一步的开标程序。

29.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司 （招标代理公司）主持；

②公布在投标截止时间前递交谈判响应文件的供应商名称，并确认投标供应商相关人员是否到场；

③由供应商或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，有关工作人员当众拆封；

⑤进行响应文件评审，推荐3名成交候选人，并依次排序；

⑥代理公司对开标过程进行记录，并存档备查。

30.   评标

30.1  评标办法

30.1.1评标办法按采购文件的规定执行。

31.  否决投标情况

31.1  谈判响应文件出现下列情形之一的，应当否决其投标：

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按采购文件要求密封的；

③无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

④未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

⑤未按采购文件要求提交谈判保证金的；

⑥工期或质量不符合采购文件要求的；

⑦法律、法规、规章和采购文件规定的其他否决投标情形。

32. 成交候选人和成交人的确定

32.1谈判小组完成评标后，应当推荐投标总价最低的供应商为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，以此类推三名成交候选人。若出现投标总报价最低的供应商有两名及以上时，由采购人抽签确定成交候选人名次。

六、合同的授予

33.   合同授予标准

33.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第32条规定所确定的成交人。

34.   合同协议书的签订

34.1采购人与成交人将于成交通知书发出之日起7个工作日内，按照采购文件和成交人的谈判响应文件订立书面合同。同时，供应商应按本须知第35条规定的数额、时间向采购人交纳履约保证金。采购人和成交人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2  采购人如不按本投标须知第34.1条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按谈判保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过谈判保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3  成交人如不按本投标须知第34.1条的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其成交资格，谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4  成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。

35.   履约保证金

是否收取履约担保：☑收取，□不收取

履约担保的形式：①银行转账或②银行保函或商业保险【须为见索即付保函（无条件保函）】

履约担保的金额：成交价×2.5%,取整到千位

（1）银行转账：

收款单位：成交后由采购人指定

开户银行：成交后由采购人指定

银行帐号：成交后由采购人指定

缴纳时间：成交人须在成交通知书发出后3个工作日内足额交纳履约保证金，成交通知书发出后7个工作日内签订合同，如未按期交齐履约保证金（或提供银行保函）或未按期签订合同的，视同放弃成交资格。

退还时间：①采用全额银行转账方式，履约保证金退还方式：项目竣工验收合格后一个月内付清（无息）（采购人缓建或停建的项目除外）。②采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目全部竣工验收合格并备案完成之日止；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由采购人准许后撤销。（采购人缓建或停建的项目除外）。

（2）银行保函或商业保险具体要求：

①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

②须从成交人基本账户办理；

③须由滁州本地银行（或本地（滁州市）保险公司）或在滁州具有分支机构的银行出具（或在本地（滁州市）设立分支机构的保险公司开具）；

④须有保函编号；

⑤须加盖银行、保险公司公章而非业务专用章；

⑥格式及内容须符合采购人要求,经采购人认可。

注：履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。

第三章  评标办法

1. 谈判原则

1.1本项目采用竞争性谈判的采购方式确定成交候选人。严格按照谈判文件要求和内容进行谈判。

- 竞争性谈判评审方法

2.1谈判小组所有成员应当集中与单一供应商（资格审查合格的供应商）分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价要求：①如果实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可大于或等于或小于原提交响应文件中的报价，但不得高于最高限价；②如果未实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可等于或小于原提交响应文件中的报价；③无论最后报价属于哪种情形，最终是否认可的权利属于谈判小组），提交最后报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

2.3经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审。

2.4供应商需进行最后报价，供应商应当在谈判小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最后报价为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为谈判小组推荐成交候选供应商的依据。本项目最后报价具体要求：本项目采用最低价评标法，谈判实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价（最后报价）在响应文件通过评审后，各供应商应在规定的时间内，进行二次报价（最后报价）。各供应商应及时进行二次报价，第二次报价即为最后报价，若供应商未在规定的时间内进行二次报价（最后报价），谈判小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，谈判结果以供应商的最后报价为准，采购人根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商（若最后最低报价有两家及以上相同时由采购人通过抽签的方式确定排名）。提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。望各供应商务必全程在开标现场并及时进行回复，否则，因此给其造成相关后果，自行承担。最后报价的综合单价结合提交首次响应文件中的各项综合单价按总价同比例下浮（计算下浮比例时最后报价和首次响应报价均扣除暂列金额、暂估价及相应税金），价款结算时按计算后的成交下浮比率进行调整，但本项目最高投标限价中如有暂估价或暂列金额的，供应商最后报价时包含暂估价或暂列金额，该费用结算时不予下浮。

3.谈判办法

3.1初审：

谈判小组对响应文件进行初审。下述内容凡有一项，响应文件按无效处理，不再进入下一步评审：

| 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人代表身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证） | 符合要求 |
| 响应文件中未按谈判文件的要求加盖供应商公章；法定代表人或被授权代表未按谈判文件要求签字的 | 符合要求 |
| 无谈判有效期或谈判有效期达不到谈判文件的要求； | 符合要求 |
| 未按谈判文件要求编制或出现漏项或响应内容与谈判文件要求不符； | 符合要求 |
| 响应文件实质上未响应谈判文件的要求，附加了采购人难以接受的条件 | 符合要求 |
| 报价超过采购预算或最高限价的。 | 符合要求 |

3.2详细评审

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

备注：自2022年1月1日起，建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理为注册建造师（含一级、二级）的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》和安徽省《关于执行<全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书>标准的通知》中电子证书的有关使用要求，建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效（其他省份建造师电子证书执行该省现行政策规定）。

（7）拟任项目负责人养老保险证明（备注：持有社保部门出具的本单位为其缴纳的响应前近三个月内任意一月的养老保险证明，或供应商提供承诺已为上述人员缴纳养老保险证明的承诺书（格式自拟）。）；

（8）服务承诺书；

（9）投标函；

（10）工程量清单报价书。

3.3成交供应商的确定

谈判小组应当根据谈判情况，按照最终有效报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告，最后有效报价最低的有两家及以上相同的，由采购人抽签确定成交候选人排名。

评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待谈判小组确定后，再行评定。

3.4其他

供应商试图对采购人和谈判小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其谈判被拒绝。

第四章 采购内容及要求

具体详见附件：清单及最高投标限价

# 第五章  合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局  制定

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。

6.工程承包范围：施工图纸和工程量清单载明的施工内容及施工过程中的变更调整内容（如施工图纸和工程量清单不一致，由采购人负责解释）。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。被选取人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按500元/天处以违约金，提前不奖励。

三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：         固定单价合同        。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    双方签字盖章后     生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 叁  份，承包人执  叁  份。

发包人：  (公章)                               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：  

地  址：                        地  址：  

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：      

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：  

电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                          账  号：

- 第二部分  通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

- 专用合同条款

1.   工程价款的支付

1.1工程预付款：   不预付工程款      。

1.2工程款支付：工程竣工验收合格并出具正式审计报告后付至审计价的97%，余款部分作为质量保证金，工程质量保修期（两年，从验收合格之日起计算）满一个月内无息退还质量保证金。

1.3甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

2.   合同价款及调整

2.1本合同价款采用固定单价确定

2.2风险费用的计算方法：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干。

2.3 结算价=成交价±工程量增减×成交综合单价±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价）×A±合理工程索赔。（A为投标让利幅度，A=成交价/最高投标限价）

2.4风险范围以外合同价款调整

2.4.1工程量变更造价：

2.4.1.1工程量清单数量误差和非成交人原因引起工程量变更，工程量按实调整；

2.4.1.2因业主原因引起的设计调整工程量清单内工程量变化，直接引用成交综合单价调整工程总造价。设计变更引起的工程量清单数量的误差按实计量调整。

2.4.1.3发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：

（1）合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人提出适当的综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以投标让利幅度作为结算依据。投标让利幅度=成交价/最高投标限价。

（3）清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

2.4.2工程索赔引起合同价的调整

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

2.4.3措施项目变动引起合同价的调整

2.4.3.1 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。

3、超工期违约金：每天500元。如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。

4. 安全文明施工与环境保护

4.1安全文明施工

4.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零安全生产事故的发生，否则按4.1.5条款执行。

4.1.2 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

4.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款   。

4.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。

4.1.5发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4.1.6发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4、送审要求：

（1）承包人结算资料应该一次性申报，发包人只接受一次申报结算，若承包人申报结算有遗漏（工程量少报、漏报、掉项）不得追加；承包人申报资料若有缺陷，只有发包人要求补充、完善时方可补充。结算结束标志，发承包人双方签署结算单（工程定案表）。
（2）工程审计结算时，采用委托审计方式的，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分,由承包人承担审计咨询费用；对审减额在10％以下（含10%）的部分，由发包人承担审计咨询费。承包人承担的审计咨询费用由发包人从工程款中代扣。
（3）承包人委派（姓名：） （电话： ）（邮箱：）  代表承包人全权办理与结算审计相关的一切事宜。
（4）承包人须积极配合发包人审计费开票工作,承包人纳税人识别号：     ，开户行及账号：     。

5、本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

- 第六章  工程量清单

1. 计价依据

1.1 计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。

1.2 安全文明施工费按下表执行：

| 项目名称 | 计费 基础 | 费率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 装饰装修工程 | 安装 工程 | 市政 工程 | 城市轨道交通工程 |  | 园林绿化工程 | 仿古建筑工程 |
|  |  |  |  |  |  | 建筑 工程 | 安装 工程 |  |  |
| 环境保护费 | 定额 人工费 + 定额 机械费 | 3.28 | 2.60 | 1.78 | 3.57 | 2.46 | 1.57 | 1.75 | 2.07 |
| 文明施工费 |  | 5.12 | 4.50 | 6.10 | 7.33 | 9.24 | 6.30 | 3.05 | 4.67 |
| 安全施工费 |  | 4.13 | 3.10 | 4.22 | 5.28 | 4.30 | 3.23 | 2.16 | 2.27 |
| 临时设施费 |  | 8.10 | 5.80 | 4.60 | 7.99 | 8.10 | 4.60 | 3.20 | 3.98 |

2. 工程造价确定

2.1 本项目采用工程量清单计价。

2.2 除招标文件另有约定外，本项目计税采用增值税一般计税方法。

2.3 建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。

2.4 分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内的风险费用。

3. 招标工程量清单编制要求

3.1 招标工程量清单编制依据如下：

（1）2018版安徽省建设工程工程量清单计价办法；

（2）《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42号）；

（3）建设工程设计文件及相关资料；

（4）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（5）拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要；

（6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；

（7）招标人对项目其他相关要求文件。

3.2 招标工程量清单作为招标文件的组成部分，是编制最高投标限价、投标报价、计算工程量、调整合同价款、办理工程竣工结算以及工程索赔等的依据。

3.3 投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对,发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。

3.4 工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单、税金项目清单组成。采用统一格式和表格，具体构成内容见“工程量清单”。

3.5 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。

3.6 招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。工程量清单的组成内容应当完整、项目特征描述应准确全面，与施工图纸保持一致。

4. 最高投标限价编制要求

4.1 最高投标限价编制依据如下：

（1）2018版安徽省建设工程费用定额；

（2）2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则；

（3）2018版安徽省配套计价定额；

（4）《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42号）；

（5）《2018版安徽省建设工程计价依据部分修编内容》（安徽省住房和城乡建设厅公告第53号）

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（8）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；

（9）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（10）工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（11）施工期间的风险因素；

（12）其他相关材料。

4.2 最高投标限价为本次招标工程限定的最高投标限价，应当在工程所在地建设主管部门备案。最高投标限价不做上调或下浮。如最高投标限价超过批准的概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。

4.3 最高投标限价应采用工程单价计价，正确、全面地使用国家、省市标准、计价定额以及相关文件，成果文件质量应符合相关标准及规程的规定。最高投标限价包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金。

4.4 分部分项工程费按本招标文件的分部分项工程量清单的特征描述及有关要求，结合第4.1款编制依据确定。

（1）综合单价中人工和施工机械台班单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价计算；

（2）综合单价中材料、工程设备单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价以及本招标文件规定的暂估价、市场调查价格计算；

（3）本招标文件中列有材料、设备暂估价的，按暂估价计算；

（4）综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按2018版安徽省定额消耗量计算；

（5）综合单价中综合费费率按2018版安徽省建设工程计价依据；

（6）综合单价中应包括招标文件约定的应由投标人承担的风险范围及其费用，风险按本招标文件第4.1款约定计算。

4.5 措施项目费按本招标文件中的措施项目清单，根据拟定的招标文件和常规施工方案确定。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。措施项目费依据项目具体情况进行合理确定，复杂项目需按专家论证后的方案编制。

4.6 不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）按本招标文件中的不可竞争项目清单编制确定。

4.7 其他项目费用应按照下列规定计价:

（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写；

（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第4.1款编制依据的要求确定综合单价并计算费用；

（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。

4.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第4.1款编制依据的要求编制，不得降低标准。

5. 投标报价参考编制要求

5.1 投标报价编制参考依据如下：

（1）2018版安徽省建设工程费用定额；

（2）2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则；

（3）2018版安徽省配套计价定额；

（4）《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42号）；

（5）《2018版安徽省建设工程计价依据部分修编内容》（安徽省住房和城乡建设厅公告第53号）

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（8）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；

（9）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（10）工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（11）施工期间的风险因素；

（12）其他相关材料。

5.2 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。

5.3 投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已合在工程量清单的其他综合单价和合价中。

5.4 分部分项工程费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内投标人承担的风险费用。

5.5 措施项目费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合第5.1款编制依据确定。投标人对招标人所列的措施项目可根据工程实际情况结合施工组织设计进行增补。

5.6 不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）根据工程量清单不可竞争项目，结合第5.1款编制依据确定，安全文明施工费费率不得调整。

5.7 其他项目费用应按照下列规定计价:

（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；

（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；

（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第5.1款编制依据的要求确定综合单价并计算费用；

（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。

5.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第5.1款编制依据的要求编制，不得调整。

5.9 投标报价编制注意事项

（1）除可调整价格的主要材料和甲供材及实行暂估价的材料及设备以外，其他由投标人自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包含材料运杂费、采保费等一切应有费用；

（2）结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用；

（3）本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用；

（4）开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在招标文件规定的时间内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人可不予答复；

（5）招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单；

（6） 除合同另有约定外，中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价在施工图纸和合同约定范围一律不予调整；

（7）本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。

6. 工程量清单

另册。

- 第七章  技术标准和要求

- 1、现行的有关规范、行业标准。

2、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。

# 第八章  投标响应文件格式

（项目名称）

投 标 响 应 文 件

供应商：                              （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

备注：自2022年1月1日起，建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理为注册建造师（含一级、二级）的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》和安徽省《关于执行<全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书>标准的通知》中电子证书的有关使用要求，建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效（其他省份建造师电子证书执行该省现行政策规定）。

- 拟任项目负责人养老保险证明（备注：持有社保部门出具的本单位为其缴纳的响应前近三个月内任意一月的养老保险证明，或供应商提供承诺已为上述人员缴纳养老保险证明的承诺书（格式自拟）。）；

（8）服务承诺书；

（9）投标函；

（10）工程量清单报价书；

（11）供应商认为需要的其它证明材料。

一、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     （采购人）的         （项目名称）的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

注：此授权书的有效期应与响应文件有效期一致为：60个日历天

授权代理人：（签字或盖章）

供应商：     （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

二、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。（若采购文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-6项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-6项情形）

七、我公司没有下列情形：被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录且在披露期内。

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

十、保证中标之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                               基本账户：

供应商（签章或盖章）：                   法定代表人（签字或签章）：

日期：    年    月    日

三、投 标 函

致：        （采购人）

1、根据你方招标工程          （项目名称）             采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以      （大写）   （小写）元  的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方拟派本项目负责人为：        。

- 我方已详细审核全部采购文件及有关附件，承诺采购文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方成交，保证在接到开工通知书后 3 日内开始本工程的施工，并在    个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到           标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照采购文件的要求提交    /  万元的谈判保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或项目公示结束后 7 个工作日内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收谈判保证金，并另选成交单位。

5、如果我方成交我方将按照采购文件的规定提交   元作为履约担保。

供应商：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

四、服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                   （供应商名称）对本采购文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明!

法定代表人(签字或盖章)：

供应商名称：        （签章或盖章）

日    期：

五、工程量清单报价书

工程量清单报价书格式：见2018版“工程量清单计价文件”格式，在滁州市公共资源交易中心网站下载。

最后报价单

| 序号 | 名称 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院一站式学生社区大厅及公寓廊道等改造项目 |
| 2 | 项目编号 | 2023CG-034 |
| 3 | 报价次数 | 第 次报价 |
| 4 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 5 | 谈判总报价 （人民币） | （大写）： 。 |
|  |  | （小写）： 元 |
| 6 | 声明：我方在报价前，已认真阅读谈判文本，充分理解并完全响应文本中所有实质性要求。 |  |

供应商：            （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                    。

备注：

1.供应商谈判响应文件报价应在最高限价范围内，最终报价不得高于原谈判响应文件报价，否则，取消谈判资格。

2.最终报价只需报总价，原谈判响应文件中各项单价按照最终总报价下浮比例同比例下浮。

备注:请各供应商将此表打印2份及以上，盖上公章携带至谈判现场，用来填写最终报价。

附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目负责人实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人”。

②被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

（二）采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、中国采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①采购严重违法失信行为

4、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

5、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；

②被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交谈判小组取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准值。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合竞争性谈判文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准值”。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

4、结果公告须提供有谈判小组、代理机构及交易中心现场见证人员查询记录三方签字表方可发布。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查，出具《诚信投标承诺书》并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或谈判小组及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；

（二）未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动的；

（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；

（四）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;

（五）被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动的；

（六）瞒报、谎报、迟报生产安全事故的；

（七）矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；

（八）矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的；

（九）发生事故后，故意破坏事故现场，伪造有关证据资料，妨碍、对抗事故调查，或主要负责人逃逸的；

（十）安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的。

依据：《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）第二条

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取竞争性谈判文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者谈判小组成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）谈判小组成员收受投标人的财物或者其他好处的，谈判小组成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在谈判小组依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被谈判小组否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照竞争性谈判文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规 投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保 险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》

(一)发生较大及以上质量安全事故，造成严重后果的;

(二)拖欠工程款造成农民工工资不能按规定支付，经有关机关核实认定后拒不偿还拖欠的;

(三)依法应招标的工程未接受住房城乡建设行政主管部门监督或搞场外交易的，在招投标过程中发生围标串标行为的;

(四)引起异常、越级、群体上访，影响社会稳定和正常社会秩序，经核实确实存在侵害群众利益行为，造成恶劣社会影响的;

(五)对各级建设主管部门行政执法与监督检查中下发执法建议书、隐患整改通知单及处罚决定拒不整改或整改不到位造成较大经济损失或社会不良影响的。

依据：《安徽省建筑市场信用管理暂行办法》

六、采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入采购严重违法失信行为记录名单。
　　（一）三万元以上罚款；
　　（二）在一至三年内禁止参加采购活动（处罚期限届满的除外）；
　　（三）在一至三年内禁止代理采购业务（处罚期限届满的除外）；
　 （四）撤销采购代理机构资格

七、水利建设领域严重失信行为

（一）出借、借用资质证书进行投标或承接工程的；

（二）围标、串标的；

（三）转包或违法分包所承揽工程的；

（四）有行贿、受贿违法记录的；

（五）对重（特）大质量事故、生产安全事故负有直接责任的；

（六）公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。

依据：《水利建设市场主体信用评价管理暂行办法》

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

# 第九章   采购人、代理机构对本谈判文件的确认

我单位对滁州学院一站式学生社区大厅及公寓廊道等改造项目 的竞争性谈判文件进行确认。 采购人：滁州学院资产与实验室管理处 项目联系人：李老师、聂老师 联系电话：0550-3512003、13965950463 （单位盖章） 2023年8月

代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司 经办人：戈静 联系电话：0550-3023099、15212199034 （单位盖章） 2023年8月